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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)

ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
หมู่ที่ 1 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-7347-2550
คำนำ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566            ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับทบทวนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด เป็นแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ยุทธศาสตร์        การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนมากที่สุด


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป






 
                         องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
สารบัญ
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1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอ  ยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 12 แห่ง อยู่ห่างจากอำเภอยะรัง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10.31 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ 
ติดต่อกับ 
ตำบลระแว้ง
ทิศใต้ 

ติดต่อกับ 
ตำบลยะรัง
ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับ 
ตำบลปานัน
ทิศตะวันตก 
ติดต่อกับ 
ตำบลปิตูมุดี



1.2 ลักษณะภูมิประเทศ



ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด เป็นที่ราบลุ่ม

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ



มีลักษณะอากาศ เป็นฤดูร้อนและฤดูฝน

1.4 ลักษณะของดิน



เป็นลักษณะดินเหนียว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ



มีแหล่งน้ำสาธารณะเป็นที่รองรับน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ละหาร

1.6 ลักษณะของป่าไม้



มีลักษณะป่าไม้ เป็นธรรมชาติ


2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านวัด


ผู้ปกครอง นายปฐมพงศ์  ลือมาน๊ะ 
ผญบ. หมที่ 1

หมู่ที่ 2 บ้านปูลากูวิง

ผู้ปกครอง นางสาวรอฮานา  กอและ 
ผญบ.หมู่ที่  2

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหวาย

ผู้ปกครอง นายหมาด  โต๊ะปะ 

ผญบ.หมู่ที่  3

หมู่ที่ 4 บ้านกูแบปาเซ   

ผู้ปกครอง นายมะกือตา  มะยี  

ผญบ. หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5 บ้านปายอกะลูแว  
ผู้ปกครอง นายมาหารูดิง  สะเตาะ
  กำนัน/ผญบ. หมู่ที่ 5

2.2 การเลือกตั้ง


แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น          5  
เขต
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง         3,841
คน
จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง     2,855  
คน



3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีประชากร ทั้งหมด ๑,136 ครัวเรือน จำนวน 5,596 คน แยกเป็นชาย ๒,801 คน หญิง ๒,795 คน แยกเป็นหมู่บ้านได้ ดังนี้  
	หมู่ / รายชื่อหมู่บ้าน
	จำนวนครัวเรือน
	 จำนวนชาย (คน)
	จำนวนหญิง (คน)
	    รวม (คน)

	 หมู่ ๑  บ้านวัด
	253
	625
	645
	๑,270

	 หมู่ ๒  บ้านปูลากูวิง
	๒37
	707
	649
	๑,๓56

	 หมู่ ๓  บ้านเกาะหวาย
	๓39
	715
	712
	๑,427

	 หมู่ ๔  บ้านกูแบปาเซ
	๑80
	411
	424
	๘35

	 หมู่ ๕  บ้านปายอกะลูแว
	๑27
	343
	365
	708

	                  รวม
	๑,136
	๒,801
	๒,794
	๕,596


  ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕66
ตาราง 3.1 จำนวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 – 2566
	หมู่ที่
	หมู่บ้าน
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2566

	หมู่ที่ ๑  
	บ้านวัด
	1,234
	1,254
	1,258
	1,274
	1,270

	หมู่ที่ ๒  
	บ้านปูลากูวิง
	1,345
	1,320
	1,351
	1,349
	1,356

	หมู่ที่ ๓  
	บ้านเกาะหวาย
	1,417
	1,422
	1,414
	1,420
	1,427

	หมู่ที่ ๔  
	บ้านกูแบปาเซ
	821
	823
	832
	834
	835

	หมู่ที่ ๕  
	บ้านปายอกะลูแว
	654
	679
	686
	698
	708

	รวม
	5,471
	5,498
	5,541
	5,575
	5,596


3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ประชากร ช่วงวัยทารก (แรกเกิด – 2 ปี) จำนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ช่วงวัยเด็ก (เริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี – 12 ปี) จำนวน 944 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ช่วงวัยรุ่น (เริ่มตั้งแต่อายุ 13 ปี –20 ปี) จำนวน 759 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ช่วงวัยผู้ใหญ่ (เริ่มตั้งแต่อายุ 21 ปี –40 ปี) จำนวน 1,094 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ช่วงวัยกลางคน (เริ่มตั้งแต่อายุ 41 ปี –59 ปี) จำนวน 1,106 คน คิดเป็นร้อยละ 19.76 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ช่วงผู้สูงอายุ (เริ่มตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จำนวน 822 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68 ของประชากรทั้งตำบล
ประชากร ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน (เริ่มตั้งแต่อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 2,959 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87 ของประชากรทั้งตำบล
หมายเหตุ : ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,596 คน
ตาราง 3.2 จำนวนประชากร  
แผนภูมิ  3.1 ช่วงวัยของประชากรตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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3.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
	หมู่
	หมู่บ้าน
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2566

	
	
	ชาย
	หญิง
	รวม
	ชาย
	หญิง
	รวม
	ชาย
	หญิง
	รวม
	ชาย
	หญิง
	รวม

	หมู่ที่ ๑
	บ้านวัด
	615
	639
	1,254
	622
	636
	1,258
	627
	647
	1,274
	625
	645
	1,270

	หมู่ที่ ๒
	บ้านปูลากูวิง
	690
	630
	1,320
	707
	644
	1,351
	709
	640
	1,349
	707
	649
	1,356

	หมู่ที่ ๓
	บ้านเกาะหวาย
	711
	711
	1,422
	710
	704
	1,414
	708
	712
	1,420
	715
	712
	1,427

	หมู่ที่ ๔
	บ้านกูแบ
ปาเซ
	411
	412
	823
	417
	415
	832
	414
	420
	834
	411
	424
	835

	หมู่ที่ ๕
	บ้านปายอกะลูแว
	332
	347
	679
	338
	348
	686
	343
	355
	698
	343
	365
	708


	รายการ
	จำนวนชาย (คน)
	จำนวนหญิง (คน)
	รวม

	จำนวนประชากรเยาวชน  อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
	863
	820
	๑,683

	จำนวนประชากรอายุ ๑๘-๖๐ ปี
	2,457
	2,361
	4,818

	จำนวนประชากรผู้สูงอายุอายุ ๖๑-๑๐๐ปีขึ้นไป
	342
	800
	1,142



4.1 การศึกษา


ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัด  มีการจัดการด้านการศึกษา โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด จำนวน 1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง ตามข้อมูล ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566
	ที่
	ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	ที่ตั้ง
	พ.ศ. 25๖6
จำนวนนักเรียน

	
	
	หมู่ที่
	ชาย
	หญิง
	รวม

	1
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด
	1
	51
	41
	92

	รวม
	51
	41
	92



                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่  1 กรกฎาคม 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด

-  มีครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน
4  คน
-  มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จำนวน
3  คน
-  แม่ครัว                    จำนวน
1  คน
-  พนักงานขับรถรับ-ส่ง    จำนวน 1  คน
-  ภารโรง                    จำนวน
2  คน



- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัด จำนวน 1  แห่ง ตั้งอยู่บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3


- อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

5.1 อาชญากรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นช่วงเกิดสถานการณ์ โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระบาดไปทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆ ให้ดำเนินการแบบเว้นระยะห่าง ไม่มั่วสุม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คอยตรวจสอบ สอดส่องเหตุการณ์ต่างๆ จึงไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น 
5.2 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลวัด จากการสำรวจและสอบถามจากผู้นำชุมชน ชาวบ้าน มีการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
5.3 การสังคมสังเคราะห์



- ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน
 526
ราย



- ผู้มีสิทธ์ได้รับเบี้ยความพิการ

จำนวน   213
ราย



- ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

จำนวน
     -
ราย
                                     




 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2566)


6.1 เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมของตำบลวัดมีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบล ดังนี้



ถนน รพช.สายยะรัง – ม่วงหวาน – ถนนทางหลวงแผ่นดิน 410 ปน.-ยะลา




ถนน รพช.ปน. 3057 บ้านปูแลปูโล๊ะ – บ.บาซาเวาะเซ็ง
ถนน หมู่ที่ 1 ตำบลวัด – ตำบลกระโด – บ้านบาซากะจิ – ตำบลกระโด – ถนนทางหลวงแผ่นดิน 410 ปน.-ยะลา
ถนน สายต้นพิกุล – บ้านบาซาเอ – ถนนทางหลวงแผ่นดิน 410 ปน. - ยะลา



ถนนภายในตำบล



1. ถนน คสล. จำนวน ๓๐ สาย สภาพใช้งานได้ดี
2. ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  7  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน
3. ถนนแอสฟัลติกส์ จำนวน   -   สาย
6.2 การไฟฟ้า
 
- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
จำนวน
1,176
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า 
คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน
   -
 จุด ครอบคลุมถนน        -        สาย

6.3 การประปา


- มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน
         -        ครัวเรือน


- หน่วยงานเจ้าของประปา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด, ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5


- ประปาหมู่บ้าน จำนวน  5  จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ  1,176   ครัวเรือน

6.4 โทรศัพท์
มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ3BB
มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการ ได้แก่ AIS DTAC และ TRUE
6.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ และครุภัณฑ์


องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ   ซึ่งมีจำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์


-  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้าน

-  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัด


องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดในการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หากประชาชนเดือดร้อนหรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อนก็สามารถมายืมใช้ได้

7.1 การเกษตร


เป็นพื้นที่ที่เหมะในการปลูกต้นไม้ การทำนา ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้มโอ ฯลฯ และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ เป็ด ไก่ ฯลฯ
7.2 การประมง


ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
7.3 การปศุสัตว์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัด เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงวัว ไก่ เป็ด แพะ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
7.4 การท่องเที่ยว


ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีสถานที่สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น โบราณ สถานบ้านวัด 
7.5 อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไม่มีอุตสาหกรรม  
7.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร


-
แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน

-
แห่ง
บริษัท


-
แห่ง
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  
-
แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด

-
แห่ง
ตลาดสด


-
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ

-
แห่ง
โรงฆ่าสัตว์


-
แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต

-      
แห่ง
อู่ซ่อมรถ


-
แห่ง
กลุ่มอาชีพ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัด มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายในแต่ละหมู่บ้าน ประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพ ดังต่อไปนี้
	ที่
	ชื่อกลุ่ม
	สถานที่ตั้งกลุ่ม

	1
	กลุ่มจักสาน
	หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	2
	กลุ่มไข่เค็ม
	หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	3
	กลุ่มกาแฟโบราณ
	หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	4
	กลุ่มอาหารคาวหวาน
	หมู่ที่ 2 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	5
	กลุ่มเห็ด
	หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	6
	กลุ่มตัดเย็บ
	หมู่ที่ 1-5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


7.7 แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ ปัญหาที่พบ คือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

8.1 การนับถือศาสนา


ประชาชนในตำบลวัดส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ 94.84 และอีก
ประมาณร้อยละ 5.16 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 10 แห่ง ดังนี้
	ที่
	ชื่อศาสนสถาน
	สถานที่ตั้ง

	มัสยิด

	1
	มัสยิดซอลาฮุดดีน 
	หมู่ที่ 2 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	2
	มัสยิดกูบังปาเสร์ 
	หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	3
	มัสยิดจืองาบูลู 
	หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	4
	มัสยิดบาโงตา 
	หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	5
	มัสยิดนูรูลยันนะห์ ม.4 ต.วัด
	 หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	6
	มัสยิดนูรุลอิฮซาน (ดูซงโตะนอ) ม.4 ต.วัด
	หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	7
	มัสยิดยือไรกูนิง ม.3 ต.วัด
	หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	8
	มัสยิดอีมาดุดดีน(ปายอกะลูแว) ม.5 ต.วัด
	หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	9
	มัสยิดลูโบะ
	หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	วัด

	10
	วัดคามวาสิการาม
	หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

	รวมทั้งหมด 10 แห่ง


8.2 ประเพณีและงานประจำปี
-  งานวันกตัญญู (วันสงกรานต์)

ประมาณเดือน
เมษายน

-  งานวันสารทไทย (งานบุญเดือนสิบ)
ประมาณเดือน
ตุลาคม
-  วันลากพระ
 


ประมาณเดือน
ตุลาคม
-  งานวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
กรกฎาคม – ตุลาคม

-  งานวันเมาลิด



ประมาณเดือน
พฤศจิกายน
-  งานรอมฎอนสัมพันธ์


ประมาณเดือน   เมษายน – พฤษภาคม
-  งานวันฮารีรายอสัมพันธ์

ประมาณเดือน   เมษายน – พฤษภาคม
8.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น


ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ หมอบ้าน ภาษาใต้ ภาษามลายู



ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามลายู และภาษาใต้
8.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก



ในพื้นที่ตำบลวัด มีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะจักสาน กลุ่มอาชีพทำไข่เค็ม กลุ่มอาชีพกาแฟโบราณ 

9.๑ น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำใต้ดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำในสระ และบ่อมีปริมาณน้อยไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
9.๒ ป่าไม้  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไม่มีป่าไม้
9.๓ ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไม่มีภูเขา
9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก เป็นที่นาไร่ สวน    ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่า มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือ ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ มิติ เศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ การผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำคุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชนการแก้ปัญหาด้านความยากจน และความเหลื่อมล้ำการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ ยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่ง แวดล้อมและปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุมอย่างไรก็ตามหลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนิน งาน เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต จึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศและถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลิประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียว กันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศและ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองโดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นโดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับและ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐเพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืนโดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่างๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(๒) “ปรับปัจจุบัน”เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาและ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสา หกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำและ(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนโดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลและ(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรัก         
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทยโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การ บูรณาการเรื่องความชื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝั่งค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมและ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝั่งความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงานยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท“ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาค เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝั่งและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนและ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีและ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์ กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณ ธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมและ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิตสุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชนและ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมและ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชนและ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม         อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นและ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานและ (๔) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศโดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝั่งค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาคและ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศและ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและตรวจสอบได้และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมและ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑3
๑.๑ หลักการและแนวคิด

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งหวังให้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปีและเพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดทิศทางและ เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่
๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เงื่อนไขความรู้                 
 โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม
2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน ๓ ระดับ ได้แก่
(๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
(๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการ พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นและ
(๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติงอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด "ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง " โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป
4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน ๓ รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ ประโยชน์จากองค์ความรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ มีความมุ่งหมายที่จะเร่ง เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ ที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงทีการกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนา ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงและคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดเป้าหมายหลัก จำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

๑. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม ยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของ ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มี โอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 

๔. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ กลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละเป้าหมาย มีดังนี้
	เป้าหมายหลัก
	ตัวชี้วัด
	สถานะปัจจุบัน
	ค่าเป้าหมายในปี 2570

	1.การปรับโครงสร้าง การผลิตสู่เศรษฐกิจ ฐาน นวัตกรรม
	รายได้ประชาชาติต่อหัว
	7,050 เหรียญสหรัฐ ในปี 2563
	8,800 เหรียญสหรัฐ

	2.การพัฒนาคนสำหรับ โลกยุคใหม่
	ดัชนีการพัฒนามนุษย์
	0.777 (การพัฒนามนุษย์ระดับสูง) ในปี 2562
	0.820 (การพัฒนามนุษย์ระดับสูงมาก)

	3.การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม
	ความแตกต่างของความเป็นอยู่ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละ 10 และต่ำสุด ร้อยละ 40 (Top 10/Bott0m 40) 
	4.66 เท่าในปี 2562
	ต่ำกว่า 5 เท่า

	4.การเปลี่ยนผ่านไปสู่ ความยั่งยืน
	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานในปี 2563 ลดลงร้อยละ 16 จากการปล่อยในกรณีปกติ
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม(สาขาพลังงานและขนส่ง/อุตสาหกรรม/การจัดการของเสียลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 จากการปล่อยในกรณีปกติ)

	5.การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่
	ดัชนี รวม สะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 
1.ขีดความสามารถของการปฏิบัติ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ
2.อันดับความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ
3.อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล
4.อันดับประสิทธิภาพของรัฐบาล


	ร้อยละ 85 ในปี 256

อันดับเฉลี่ย 5 ปี(2558-2562)เท่ากับ 36.8

อันดับที่ 39 ในปี 2563

อันดับที่ 39 ในปี 2563

อันดับที่ 20 ในปี 2564
	ร้อยละ 90 โดยสมรรถนะหลักแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

อันดับเฉลี่ย 5 ปี(2566-2570) ไม่ต่ำกว่า 40 อันดับที่ 33

อันดับที่ 33

อันดับที่ 15




หมุดหมายการพัฒนา
เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา(Avenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักตันการพัฒนาใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถบับที่ ๓๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 1๓ ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 'เป็น' มุ่งหวังจะ มีหรือต้องการจะ' ขจัด' เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำตับความสำคัญสูงต่อการพลิกโอมประเทศไทยสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งบับที่ ๓๓ โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง ๓๓ ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทยในการพัฒนา ประเทตภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคโควิต-๑๙ รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเต็นฟีมีลักษณะเขิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การ พัฒนาทั้งในต้านเศรษฐกิง สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หยุดหมายแต่ละ ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักไต้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง ด๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้
1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำต้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนด์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก
๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองฮัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
หมุดหมายที่ 2' ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมุดหมายที่ ๑0 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารับอนต่ำ
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๔. มิติปัจจัยผลักตันการพลิกโฉมประเทศ
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มีทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่ เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets)  ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา ตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน ๒๓๒ ตัวชี้วัด (ทั้งหมด ๒๔๔ ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ ๑๒ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว
เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน' (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบวกกับอีก ๒ มิติ คือ
มิติด้านสันติภาพและสถาบันและมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนาที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกันรวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติ แบ่งเป้าหมาย ๑๗ ข้อ ออกเป็น ๕ กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย
๑. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑ ถึง เป้าหมายที่ ๕
๒. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๗ ถึง เป้าหมายที่ ๑๑
๓. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๖ เป้าหมายที่ ๑๒ และ ๑๕
๔. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๖
๕. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๙

เป้าหมายที่ ๑ : ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (End poverty in all its forms everywhere)

เป้าประสงค์ ๑ ภายในปี ๒๕๗๓ ขจัดความยากจนชั้นรุนแรงทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันวัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า ๑.๒๕ ต่อวัน
เป้าประสงค์ 2  ภายในปี ๒๕๗๓ ลดสัดส่วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
เป้าประสงค์ ๓ ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๔  ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่ยากจนและเปราะบาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดกทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance)

เป้าประสงค์ 5 ภายในปี ๒๕๗๓ สร้างภูมิต้านทาน และลดการเปีดรับและความเปราะบางต่อ
เหตุรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง
เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ในการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ
เป้าประสงค์ ๗ สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนความยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (ender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition andpromote sustainable agriculture)

เป้าประสงค์ ๑ ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยู่ในภาวะเปราะบาง อันรวมถึงทารก ได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓ รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเต็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ภายในปี ๒๕๖๘
เป้าประสงค์ ๓ เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรแบบครอบครัว คนเสี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์มอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓

เป้าประสงค์ 4 สร้างหลักประกันระบบการผลิตที่ยั่งยืนและสามารถนำไปปรับใช้ในระบบการเกษตรที่สามารถเพิ่มผลผลิตและการผลิตได้ ที่ช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ที่เพิ่มความเข้มแข็งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาพอากาศที่รุนแรง ความแห้งแล้ง น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพพื้นที่และดิน ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๕ คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและที่เลี้ยงตามบ้านเรือน และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับพืชและสัตว์เหล่านั้น รวมถึงให้มีธนาคารเมล็ดพันธุ์และพืชที่มีการจัดการที่ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์ความรู้ห้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามที่ตกลงกันระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 6 เพิ่มการลงทุนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในชนบท การวิจัยเกษตรและการขยายการบริการ การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำธนาคารยีนของพืชและสัตว์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ 7 แก้ไขและป้องกันการกีดกันและการบิดเบือนทางการค้าในตลาดเกษตรโลกรวมถึงทางการขจัดการอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกทุกรูปแบบและมาตรการเพื่อการส่งออกทุกแบบที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน โดยให้เป็นไปตามอาณัติของรอบการพัฒนาโดฮา
เป้าประสงค์ 8  เลือกใช้มาตรการที่สร้างหลักประกันได้ว่าตลาดโภคภัณฑ์อาหารและตลาดอนุพันธ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของตลาดและข้อมูลสำรองอาหารได้อย่างทันการณ์ เพื่อจำกัดความผันผวนของราคาอาหารที่รุนแรง
เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

เป้าประสงค์ ๑ ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า ๗0 ต่อการเกิดมีชีพ ๑ แสนคนภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้ต่ำถึง ๑๒ คน ต่อ การเกิดมีชีพ ๑,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลงให้ต่ำถึง ๒๕ คน ต่อการเกิดมีชีพ ๑,0๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๓  ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓ 

เป้าประสงค์ 4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ตี ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 5  เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอสในทางอันตราย
เป้าประสงค์ 6  ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี๒๕๖๓
เป้าประสงค์ ๗ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 8 บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ          มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
เป้าประสงค์ 9 ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๑2 เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
เป้าประสงค์ ๑๑ สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
เป้าประสงค์ ๑๒ เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนต้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
เป้าประสงค์ ๑๓ เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก
เป้าหมายที่ ๔  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

เป้าประสงค์ ๑ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๒ สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป้าประสงค์ 3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิซาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 4   เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 6  สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๗ สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชนความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 8 สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ 9 ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี ๒๕๖๓
เป้าประสงค์ ๑0 เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าหมายที่ ๕ : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน(Achieve gender equality and empower all women and girls)

เป้าประสงค์ ๑ ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่
เป้าประสงค์ 2  ขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน รวมถึงการค้ามนุษย์ การกระทำทางเพศ และการแสวงประโยชน์ในรูปแบบอื่น
เป้าประสงค์ 3  ขจัดแนวปฏิบัติที่เป็นภัยทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรโดยการบังคับ และการทำลายอวัยวะเพศหญิง
เป้าประสงค์ ๔ ยอมรับและให้คุณค่ต่อการดูแลและการทำงานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดเตรียมบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและน่โยบายการคุ้มครองทางสังคมให้ และสนับสนุนความรับผิดชอบร่วมกันภายในครัวเรือนและครอบครัว ตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
เข้าประสงค์ ๕  สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลและมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็นผู้นำในทุกระดับของการตัดสินใจในทางการเมือง เศรษฐกิจ และภาคสาธารณะ 

เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า ตามที่ตกลงในแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยประชากร และการพัฒนาและแผนปฏิบัติการปักกิ่งและเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมทบทวนเหล่านั้น
เป้าประสงค์ 7 ดำเนินการปฏิรูปเพื่อให้ผู้หญิงมีสิทธิที่เท่าเทียมในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การเข้าเป็นเจ้าของที่ดิน การควบคุมที่ดินและทรัพย์สินในรูปแบบอื่น การบริการทางการเงิน การรับมรดก และทรัพยากรธรรมชาติ ตามกฎหมายของประเทศ
เป้าประสงค์ 8 เพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการให้อำนาจแก่ผู้หญิง
เป้าประสงค์  9  เลือกใช้และเสริมความเข้มแข็งแก่นโยบายที่ดีและกฎระเบียบที่บังคับใช้ได้ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคนในทุกระดับ
เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน (Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)

เป้าประสงค์ ๑ บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๒ บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติ    การขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๓ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่และการใช้ซ้ำที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั่วโลก ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ำและจัดหาน้ำที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดจำนวนประชาชนที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๕ ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตามความเหมาะสม ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 6 ปกป้องและพื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ซุ่ม น้ำ แม่น้ำ ชั้นหินอุ้มน้ำ และทะเลสาบ ภายในปี ๒๕๖๓
เป้าประสงค์ ๗ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัยซึ่งรวมถึงด้านการเก็บน้ำ การขจัดเกลือ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย เทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช่ใหม่
เป้าประสงค์ 8 สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ำและสุขอนามัย
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
เชื่อถือได้และยั่งยืน (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)

เป้าประสงค์ ๑ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริการพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได้ และเชื่อถือได้ ภายในปี ๒๕๗๓ 
เป้าประสงค์ 2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทตแทนในการผสมผสานการใช้พลังานของโลก ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๓ เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่าภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๔ ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจัย และเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานทดแทน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยี เชื้อเพลิงฟอสซิลขั้นสูงและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานที่สะอาด ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ ๕ ขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการจัดส่งบริการพลังงานที่เป็นสมัยใหม่และยั่งยืนให้โดยถ้วนหน้าในประเทศกำลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,full and productive employment and decent work for all)

เป้าประสงค์ ๑ ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยั่งยืนตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อย ร้อยละ ๗ ต่อปี
เป้าประสงค์ ๒ บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลายการยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
เป้าประสงค์ ๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะไม่เชื่อมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยมีประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำในการดำเนินการไปจนถึงปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๕ บรรลุการจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผู้มีภาวะทุพพลภาพ และให้มีการจ่ายที่เท่าเทียมสำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
เป้าประสงค์  6 ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทำ ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมภายในปี ๒๕๖๓
เป้าประสงค์ ๗ ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความ เป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี ๒๕๖๘
เป้าประสงค์ 8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึงผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตรายส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๙ ออกแบบและใช้นโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่จะสร้างงาน และ ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภายในปี 2573

เป้าประสงค์ 10 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริมและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงินแก่ทุกคน
เป้าประสงค์ ๑1 เพิ่มเติมความช่วยเหลือเพื่อการค้ (Aid for Trade) สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุต รวมถึงผ่านช่องทางของกรอบการทำงานแบบูรณาการสำหรับความช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ 1๒ พัฒนาและทำให้เกิดการดำเนินงานของยุทธศาสตร์โลกสำหรับการจ้างงานในเยาวชนและดำเนินงานตามข้อตกลงเรื่องงานของโลกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายในปี ๒๕๖3
เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างฟื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation)

เป้าประสงค์ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ข้ามเขตแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ โดยมุ่งเป้าที่การเข้าถึงได้ในราคาที่สามารถจ่ายได้และเท่าเทียมสำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และภายในปี ๒๕๗๓ ให้
เพิ่มส่วนแบ่งของอุตสาหกรรมในการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ โดยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมของประเทศ และให้เพิ่มส่วนแบ่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ ๓ เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้เพิ่มการผนวกกลุ่มเหล่านี้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่และตลาด
เป้าประสงค์ ๔ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุกประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๕  เพิ่มพูนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา และให้ภายในปี ๒๕๗๓ มีการส่งเสริมนวัตกรรมและให้เพิ่มจำนวนผู้ทำงานวิจัยและพัฒนา ต่อประชากร ๑ ล้านคน และการใช้จ่ายในภาคสาธารณะและเอกชนในการวิจัยและพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้น
เป้าประสงค์ 6 อำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนและทนทานในประเทศกำลังพัฒนา ผ่านทางการยกระดับการสนับสนุนทางการเงิน เทคโนโลยี และด้านวิชาการให้แก่ประเทศในแอฟริกาประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก
เป้าประสงค์ ๗ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมภายในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการให้มีสภาพแวดล้อมทางนโยบายที่นำไปสู่ความหลากหลายของอุตสาหกรรมและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์
เป้าประสงค์ 8 การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร และพยายามที่จะจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตโดยถ้วนหน้าและในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ภายในปี ๒๕๖๓
เป้าหมายที่ ๑0 : ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ (Reduce inequality within and among countries)
เป้าประสงค์ ๑ ให้บรรลุอย่างต่อเนื่องและคงการเติบโตของรายได้ในกลุ่มประซากรร้อยละ ๔0 ที่ยากจนที่สุด ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 2 ให้อำนาจและส่งเสริมความครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึง ถึงอายุ เพศ ความบกพร่องทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรืออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๓ สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์รวมถึงโดยการขจัดกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบายและการกระทำทีเหมาะสมในเรื่องนี้
เป้าประสงค์ 4 เลือกใช้นโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุ้มครองทางสังคมและให้บรรลุความเสมอภาคยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ 5  พัฒนากฎระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินการกฎระเบียบดังกล่าว
เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีตัวแทนและเสียงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สถาบันมีประสิทธิผล เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ และชอบธรรมมากขึ้น
เป้าประสงค์ ๗ อำนวยความสะดวกในการอพยพและเคลื่อนย้ายคนให้เป็นไปด้วยความสงบปลอดภัยเป็นไปตามระเบียบ และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผ่านทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ 8 ดำเนินการตามหลักการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างสำหรับประเทศกำลัง พัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามความตกลงองค์การการค้าโลก
เป้าประสงค์ 9 สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการและการไหลของเงินซี่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไปยังรัฐที่มีความจำเป็นมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศในแอฟริกา รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล โดยให้เป็นไปตามแผนและแผนงานของประเทศเหล่านั้น
เป้าประสงค์ ๑0 ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของการส่งเงินกลับประเทศของผู้อพยพ (migrant

remittance) ให้ต่ำกว่าร้อยละ ๓ และขจัดการชำระเงินระหว่างประเทศ (remittance corridors ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ ๕ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๑๑ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๑๒ จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ ๑3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี ๒๕๗๓
เป้าประสงค์ 14 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
เป้าประสงค์ 15 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 16 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆ
ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 17 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 18 สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวนระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
เป้าประสงค์ 19 ภายในปี 2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573
เป้าประสงค์ 20 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน(Make cities and human settlements inclusive , safe , resilient and sustainable)

เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและการบริการพื้นฐานที่พอเพียงปลอดภัย และในราคาที่สามารถจ่ายได้ และยกระดับชุมชนแออัด ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 2 จัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ สำหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนน โดยการขยายการขนส่งสาธารณะ และคำนึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 3 ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วม บูรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 4 เสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
เป้าประสงค์ 5 ลดจำนวนการตายและจำนวนคนที่ได้รับผลกระทบและลดการสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลกที่เกิดจากภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำ โดยมุ่งเป้าปกป้องคนจนและคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อคุณภาพอากาศ และการจัดการของเสียของเทศบาล และการจัดการของเสียอื่นๆภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 7 จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 8 สนับสุนนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางบวนระหว่างพื้นที่เมือง รอบเมือง และชนบท โดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค
เป้าประสงค์ 9 ภายในปี 2563 เพิ่มจำนวนเมืองและกระบวนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เลือกใช้และดำเนินการตามนโยบายและแผนที่บูรณาการ เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัยพิบัติ และให้พัฒนาและดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติแบบองค์รวมในทุกระดับ ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2558-2573
เป้าประสงค์ 10 สนับสนุนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รวมถึงผ่านทางความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนและทนทานโดยใช้วัสดุท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns)

เป้าประสงค์ 1 ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกประเทศนำไปปฏิบัติโดยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนา
เป้าประสงค์ 2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 4 บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 5 ลดการเกิดของเสียโดยให้มีการป้องกัน การลดปริมาณ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 6 สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่ รับแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนไปใช้ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนลงในวงจรการรายงานของบริษัทเหล่านั้น
เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความความสำคัญของประเทศ
เป้าประสงค์ 8 สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 9 สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์ 10 พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 11 ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไร้ประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยกำจัดการบิดเบือนทางการตลาดโดยให้สอดคล้องสภาวะแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการปรับโครงสร้างภาษีและเลิกการอุดหนุนที่เป็นภัยเหล่านั้นในที่ที่ยังมีการใช้อยู่ เพื่อให้สะท้อนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงอย่างเต็มที่ถึงความจำเป็นและเงื่อนไขที่เจาะจงของประเทศกำลังพัฒนาและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านั้นในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองคนจนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate change and its impactsa)

เป้าประสงค์ 1 เสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
เป้าประสงค์ 2 บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบายยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
เป้าประสงค์ 3 พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบการเตือนภัยล่วงหน้า
เป้าประสงค์ 4 ดำเนินการให้เกิดผลตามพันธกรณีที่ผูกมัดต่อประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีเป้าหมายร่วมกันระดมทุนจากทุกแหล่งให้ได้จำนวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ภายในปี 2563 เพื่อจะแก้ปัญหาความจำเป็นของประเทศกำลังพัฒนาในบริบทของการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานและทำให้กองทุน Green Climate Fund ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดผ่านการให้ทุน
เป้าประสงค์ 5 ส่งเสริมกลไกที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผลในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และให้ความสำคัญต่อผู้หญิง เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชายขอบ
เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conserve and sustainably use the oceans,seas and marine resources for sustainable development)

เป้าประสงค์ 1 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกประเภทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนแผ่นดิน รวมถึงเศษซากขยะในทะเลและมลพิษจากธาตุอาหาร (nutrient pollution) ภายในปี 2568
เป้าประสงค์ 2 บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่มีนัยสำคัญ รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทานและปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุการมีมหาสมุทรที่มีสุขภาพดีและมีผลิตภาพ ภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 3 ลดและแก้ปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดในมหาสมุทร โดยรวมถึงผ่านทางการเพิ่มพูนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
เป้าประสงค์ 4 ภายในปี 2563 ให้กำกับอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการเก็บเกี่ยวและยุติการประมงเกินขีดจำกัด การประมงที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีการควบคุม และแนวปฏิบัติด้านการประมงที่เป็นไปในทางทำลาย และดำเนินการให้เป็นผลตามแผนการบริหารจัดการที่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์เพื่อจะฟื้นฟูมวลปลา (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงจุดสูงสุดที่ให้ผลตอบแทนแบบยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์ น้ำเหล่านั้น
เป้าประสงค์ 5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
เป้าประสงค์ 6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงานและที่ไม่มีการควบคุม และระงับการริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลสำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมงขององค์การการค้าโลก
เป้าประสงค์ 7 ภายในปี 2573 เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงผ่านทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในเรื่องการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ 8 เพิ่มความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเล โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลของคณะกรรมาธิการสมุทรศาสตร์ระหว่างรัฐบาล เพื่อจะพัฒนาคุณภาพมหาสมุทรและเพิ่มพูนให้ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ 9 จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาดสำหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก
เป้าประสงค์ 10 เพิ่มพูนการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืนโดยการดำเนินการให้เกิดผลตามกฎหมายระหว่างประเทศตามที่สะท้อนใน UNCLOS ซึ่งเป็นกรอบทางกฎหมายสำหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ตามที่ระบุในย่อหน้าที่ 158 ของเอกสาร The Future We Want
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)

เป้าประสงค์ 1 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจืดในแผ่นดินรวมทั้งบริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ ภูเขาและเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 2 ส่งเสริมการดำเนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้ทุกประเภทอย่างยั่งยืนหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าทั่วโลก ภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 3 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟูแผ่นดินที่เสื่อมโทรม รวมถึงแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบจากการกลายสภาพเป็นทะเลทราย ความแห้งแล้ง และอุทกภัย และพยายามที่จะบรรลุถึงโลกที่ไร้ความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 4 สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศเหล่านั้น เพื่อจะเพิ่มพูนขีดความสามารถของระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์อันสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 5 ปฏิบัติการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และภายในปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
เป้าประสงค์ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
เป้าประสงค์ 7 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อจะยุติการล่าและการขนย้ายชนิดพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครอง และแก้ปัญหาทั้งอุปสงค์และอุปทานต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย
เป้าประสงค์ 8 นำมาตรการมาใช้เพื่อป้องกันการนำเข้าและลดผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรายในระบบนิเวศบกและน้ำและควบคุมหรือขจัด priority species ภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 9 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์การลดความยากจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศภายในปี 2563
เป้าประสงค์ 10 ระดมและเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกแหล่งเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 11 ระดมทรัพยากรจากทุกแหล่งและทุกระดับเพื่อสนับสนุนเงินแก่การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และจัดหาแรงจูงในที่เหมาะสมสำหรับประเทศกำลังพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และการปลูกป่า
เป้าประสงค์ 12 เพิ่มพูนการสนับสนุนในระดับโลกสำหรับความพยายามที่จะต่อสู้กับการล่าการเคลื่อนย้ายชนิดพันธุ์คุ้มครอง รวมถึงโดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development,provide access to justice for all and build effective,accountable and inclusive institutions at all levels)

เป้าประสงค์ 1 ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เป้าประสงค์ 2 ยุติการข่มแหง การใช้หาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
เป้าประสงค์ 3 ส่งเสริมนิติธรรมทั้งในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมแก่ทุกคน
เป้าประสงค์ 4 ลดการลักลอบเคลื่อนย้ายอาวุธและเงิน เสริมความแข็งแกร่งของกระบวนการติดตามและการส่งคืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไป และต่อสู้กับอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรทุกรูปแบบ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ 6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
เป้าประสงค์ 7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็นตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ
เป้าประสงค์ 8 ขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันโลกาภิบาล
เป้าประสงค์ 9 จัดให้มีเอกลักษณ์ทางกฎหมายสำหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบัตรภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 10 สร้างหลักประกันว่าสาธารณชนสามารถเขาถึงข้อมูลและมีการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ 11 เสริมความแข็งแกร่งของสถาบันระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงกระทำผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถในทุกระดับ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อจะป้องกันความรุนแรงและต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม
เป้าประสงค์ 12 ส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1 เสริมความแข็งแกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่านทางการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อพัฒนาขีดความสามารถภายในประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ
เป้าประสงค์ 2 ประเทศพัฒนาแล้วจะดำเนินการให้เป็นผลตามพันธกรณีเรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการโดยเต็มที่ โดยรวมถึงพันธกรณีที่ให้ไว้โดยประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศที่จะบรรลุเป้าหมายการมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.7 สำหรับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา และมีสัดส่วน ODA/GNI ร้อยละ 0.15 ถึง 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยสนับสนุนให้ผู้ให้ ODA พิจารณาตั้งเป้าหมายที่จะให้มีสัดส่วน ODA/GNI ถึงอย่างน้อยร้อยละ 0.20 สำหรับให้แก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ 3 ระดมทรัพยากรทางการเงินเพิ่มเติมจากแหล่งที่หลากหลายไปยังประเทศกำลังพัฒนา
เป้าประสงค์ 4 ช่วยประเทศกำลังพัฒนาในการบรรลุความยั่งยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริมการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การบรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศที่ยากจนและมีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบปัญหาหนี้
เป้าประสงค์ 5 ใช้และดำเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
เป้าประสงค์ 6 เพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และยกระดับการแบ่งปันความรู้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยู่เดิมเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีของโลก
เป้าประสงค์ 7 ส่งเสริมการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศกำลังพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษตามที่ตกลงร่วมกัน
เป้าประสงค์ 8 ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทำงานได้อย่างเต็มที่ภายในปี 2560และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สำคัญ
เป้าประสงค์ 9 เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับการดำเนินการด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดำเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
เป้าประสงค์ 10 ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีทีเป็นสากล มีกติกา เปิดกว้าง ไม่เลือกปฏิบัติและเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านการสิ้นสุดการเจรจาภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
เป้าประสงค์ 11 เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนาในการส่งออกทั่วโลกให้สูงขั้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดให้สูงขึ้น 2 เท่าในปี 2563
เป้าประสงค์ 12 ทำให้เกิดการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจำกัดปริมาณในระยะยาวสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โดยให้สอดคล้องกับการตัดสินใจขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนินสินค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่ใช้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่าย และมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
เป้าประสงค์ 13 เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
เป้าประสงค์ 14 ยกระดับความสอดคล้องเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 15 เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ 16 ยกระดับหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยร่วมเติมเต็มโดยหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรเงิน เพื่อจะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
เป้าประสงค์ 17 สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน
เป้าประสงค์ 18 ต่อยอดจากข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในการพัฒนาการตรวจวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกำลังพัฒนา ภายในปี 2573

๓.๑ แผนพัฒนาภาคใต้ 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 

ภาคใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคทั้งพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบนิเวศชายฝั่งที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในขณะที่การผลิตภาคเกษตร ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปที่สำคัญของประเทศยังเป็นแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลกสามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับพื้นที่ภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก” 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกแผนพัฒนาภาคใต้ 

๒) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของภาคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 

๕) เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อให้เกิดการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใน
การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
เป้าหมาย 

๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

๒) สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค เช่น ภูเก็ต สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ เป็นต้น เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก (ระบบขนส่งและระบบสื่อสาร) ที่ทันสมัยเพียงพอโดยคำนึงถึงมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวยกระดับมาตรฐานบริการการท่องเที่ยว ระบบการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมธุรกิจบริการต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและธุรกิจบริการด้านการแพทย์ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบบริการสุขภาพและระบบสาธารณสุขทางไกล เช่น ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินการแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาและบริการท่องเที่ยว พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน (High End) 
๒) พัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวของภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก โดยการปรับปรุงท่าเรือ ปรับปรุงพิธีตรวจคนเข้าเมืองของผู้โดยสารเรือสำราญ การบริหารจัดการท่าเรือให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการพัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจเรือสำราญ สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการต่อเนื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่มีศักยภาพ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น สร้างความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอาหาร อาทิ Food Route และการประชุมสัมมนาด้านอาหาร เป็นต้น 
๓) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวหลัก (ภูเก็ต) ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และมีระบบขนส่งมวลชน (Monorail) เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง มวลชน (Monorail) ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้ทันสมัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบข้อมูลการแจ้งเตือนแบบ real time อาทิ การจราจร ปริมาณน้ำ การเตือนภัย ภัยพิบัติ การใช้ระบบการจราจรอัจฉริยะ การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงทุกรูปแบบและการบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกำจัดขยะและน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาคเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง อาทิ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และมีการเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยกับชายฝั่งทะเลอันดามันรวมทั้งเชื่อมโยงสู่เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera) โดยการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งจุดแวะพักรถที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง route เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของภาค 
๕) พัฒนากิจกรรมและบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาค อาทิ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (อาทิ ขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง หัวร้อยรู) และสุขภาพ (ระนอง กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี และพัทลุง) ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช) เมืองเก่า (จังหวัด สงขลา พังงา สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อนุรักษ์ รักษาและพัฒนา Satun Geo Park ให้เป็นอุทยานธรณีโลก Global Geo Park ต่อไป) การท่องเที่ยวผจญภัย (พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและบริการและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยการพัฒนาปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยวให้มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ และระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานเหมาะสมตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และระบบขนส่งสาธารณะที่มีความปลอดภัยเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผู้ประกอบการในท้องถิ่นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยว และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบ การสื่อสารสาธารณะทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้มีมาตรฐาน สนับสนุนด้านวิชาการสร้างนวัตกรรมและ สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนใช้อัตลักษณ์ความโดดเด่นบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนเป็นจุดขาย ยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานของชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP และสินค้าที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่ง
สร้างงานและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชน มีการทดสอบ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่างๆ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่-สะเดาที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมยาง (Rubber City) โดยการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา การขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ำที่มีมูลค่าสูง เช่น การใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงาน วิศวกรรมหรือใช้ในอุตสาหกรรม (แผ่นยางปูพื้น แผ่นปูคอกสัตว์ ยางรองหมอนรางรถไฟ ยางรองคอสะพาน และผสมยางมะตอยสำหรับราดถนนใหม่) และวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟืน อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ และสายน้ำเกลือ) ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางที่มีการออกแบบที่ทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของภาคและเป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาระบบตลาดยางพารา (ตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางยางพาราและตลาดซื้อขายล่วงหน้า) ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใช้เป็นตลาดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือของผู้ซื้อ-ขายยางของประเทศและตลาดโลก 
๒) พัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร เพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของภาคและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์มรวมทั้งส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลในตลาดต่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานกลาง คุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันของอาเซียน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย) ในฐานะผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกในการกำหนดมาตรฐาน ราคาน้ำมันปาล์มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดโลกและสร้างเสถียรภาพด้านราคารวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านปาล์มน้ำมันและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง และการพัฒนาสู่โรงงาน ต้นแบบ 

๓) พัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต ภาคเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับยางพาราและปาล์มน้ำมันรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและ เทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น การประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายยางพาราได้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็ง 

แนวทางการพัฒนา 

๑) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค เช่น ข้าว (ข้าวสังหยด ข้าวหอมกระดังงา ข้าวเล็บนก) ไม้ผล (กล้วยหอมทอง มะพร้าว ทุเรียน มังคุด ส้มโอ) กาแฟ (กาแฟโรบัสตา) พืชสุมนไพร และปศุสัตว์ (โคขุนศรีวิชัย) เพื่อให้เป็นสินค้ามูลค่าสูง มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานส่งออก อาทิ เวชสำอาง ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการผลิตที่ ปลอดภัยและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงการปลูกการ บำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบรรจุ ภัณฑ์ การพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ พัฒนาระบบขนถ่ายสินค้าและห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต การต่อยอดการพัฒนาการผลิตสู่ระบบ เกษตร มาตรฐานต่างๆ อาทิ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น 
อาทิ การท่องเที่ยว การทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zoning) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต การดำเนินการรวบรวมผลผลิต คัดแยก บรรจุ และประกอบธุรกิจออนไลน์ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะและเพิ่มช่องทางตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) 

๒) ยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชายฝั่งและการทำอุตสาหกรรม ประมงทะเลที่ได้มาตรฐานสากลโดยส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสุขอนามัยและเป็นไปตาม กฎ กติกาสากล การส่งเสริมการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้องมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพขึ้นไปจนถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมง รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรม ราช สงขลา และชุมพร 

๓) ส่งเสริมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และความมั่นคงทางด้านรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย สามารถใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่าโดย เฉพาะการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผลหรือในพื้นที่ ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ดี (ไม้ผลและพืชผักรวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่น) ที่คำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านและยกระดับคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการทำการเกษตร 
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ/เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร/สถาบัน เกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและบริหาร จัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดและมีการผลิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ start up และการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวทางประชารัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากลสามารถสร้างแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ และแข่งขันในตลาดโลกได้ 

๕) สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนโดยสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในภาค เพื่อเสริมสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล เพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบ บริการสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าโลก 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำแห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดยพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยสายชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลาเชื่อมโยงกับสาย The Royal Coast ของภาคกลาง พัฒนาเส้นทางรถไฟเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อาทิ สายท่านุ่น-พังงา-พุนพิน-ดอนสัก สายระนอง-ชุมพร และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงพื้นที่ตอนเหนือ-ใต้ของฝั่งอันดามัน และสายระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ควบคู่กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต เมืองหาดใหญ่ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค และเตรียมความพร้อม จังหวัด  สุราษฎร์ธานี และกระบี่ให้เป็นเมืองน่าอยู่รวมทั้งเมืองชุมพร ระนอง เป็นเมืองในพื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาให้ สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยการจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะของประชาชน การเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคมขนส่ง การสื่อสารและพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิทัล) รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่มีการออกแบบสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีความพร้อมสำหรับรองรับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
๒) พัฒนาและสนับสนุนท่าเรือสำราญในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือหลัก (Homeport) ของโลก รวมทั้งพัฒนาท่าเรือแวะพัก (Port of Call) และท่าเรือมารีน่าให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน ความสะอาดและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพของภาค (กระบี่ พังงา และสมุย) รวมทั้งการบำรุงรักษาร่องน้ำ 

๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา หาดใหญ่-สะเดา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ อาทิ รถไฟฟ้าหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ รถไฟทางคู่ ชุมพรสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motorway) หาดใหญ่-ด่านพรมแดนสะเดา พัฒนาศูนย์ กระจายสินค้าทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งระบบราง รวมทั้งพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองทุ่งสงและเมืองสะเดา (ปาดังเบซาร์) ตลอดจนพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ ๒ เพื่อรองรับการขนส่ง สินค้าเชื่อมโยงกับท่าเรือชายฝั่งและท่าเรือหลักทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงภาคใต้กับเส้นทางการค้าโลก โดยการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่หลังท่า พัฒนาและปรับปรุงสนามบินนานาชาติและสนามบิน ภายในประเทศให้สามารถรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า พัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลา-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ (รัฐปีนัง มาเลเซีย)รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายถนนสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร และการพัฒนาโครงข่ายถนนสายรองให้เชื่อมโยงกับถนนสายหลักเพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าจากพื้นที่ตอนในสู่พื้นที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ ศูนย์บริการโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบและการค้าการลงทุน ระหว่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณด่าน ชายแดนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการและอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนทั้งของประชาชน สินค้าและยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ประมง และชายฝั่งเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน ป่าชายเลน การปลูกไม้เศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศทางทะเล อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลน และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพื้นที่และการจัดระเบียบและกำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งรวมทั้งจัดการฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเกษตรที่เหมาะสมและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถาน การณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๒) วางระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำระบบการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำที่ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ พัทลุง และนครศรีธรรมราช รวมทั้งจัดหาน้ำเพื่อชุมชนชนบทและน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ ตลอดจนการพัฒนาระบบสำรองและกักเก็บน้ำ และระบบส่งน้ำดิบโดยการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำระบบจำหน่ายน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในเขตเมือง เพื่อการอยู่อาศัยพาณิชย์ และบริการและลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
๓) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อสร้างความ มั่นคงด้านพลังงานโดยส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ อาทิ ลม แสงแดด ชีวมวล (จากวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตร) และส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาพลังงาน โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการการให้ความรู้กับ ประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔) บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการมลพิษ อาทิ ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมการให้ความรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกวัยทั้งในและนอกระบบการศึกษา รณรงค์การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย ส่งเสริมและเข้มงวดการดำเนินมาตรการ ๓ R (Reduce Reuse Recycle) ทั้งในระดับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลายทางอย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบฝังกลบที่ถูกหลักวิชาการ การแปลงขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรการจูงใจทั้งมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่มีในปัจจุบันและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามัน-ประเทศแถบเอเชียใต้ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางประตูเศรษฐกิจ ด้านตะวันตกของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ส่งเสริมระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานสากล และศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การค้า การลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนอง 
และการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างชุมพร-ระนอง ที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากท่าเรือระนองให้เป็น Western Gateway 

๒) พัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) โดยพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตามแนวประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง เมียนมา ควบคู่กับการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งทะเล รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพรกับ Royal Coast และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่แหล่งน้ำแร่และเกาะต่างๆของจังหวัดระนองและประเทศเมียนมา 

๓) พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products) โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดจากการผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ และชุมพร)ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น อาทิ Phase Change Material (PCM) และ Nutritional Foods พัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมยางพาราและการแปรรูปอาหารและพืชเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา กำหนดเขตพื้นที่และสิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ฐานชีวภาพที่ชัดเจน เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยเน้น กรอบการเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม และยังคงรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ป่าไม้ และป่าชายเลน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่ง การเรียนรู้และการท่องเที่ยววิถีชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมและเอื้อต่อการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดการพัฒนาเมืองระนองให้เป็น Smart Living City ที่มีการวาง ผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ทันสมัย 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐)
แผนพัฒนาภาคใต้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนนับเป็น "แผนขั้นที่ ๓" ซึ่งเป็นแผนในระดับเดียวกันกับแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี และเมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนด้วยมิติ "แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ" จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาภาคใต้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนและแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานีเป็น "แผนตามภารกิจพื้นที่ (Area)"เช่นเดียวกัน
เป้าหมายการพัฒนา "ศูนย์กลางการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการค้าชายแดน บนสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"
วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยส่งเสริมการทำเกษตรประณีต เกษตรผสมผสานเกษตรแปลงใหญ่
(๒) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง โดย ส่งเสริมการแปรรูป ยกระดับอุตสาหกรรมและพัฒนาระบบตลาด
(๓) เพื่อยกระดับความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว)
(4) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว การค้าชายแดนโดยเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน
(๕) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ทั้งทักษะฝีมือแรงงาน ระดับและคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวตล้อม และสร้างสังคมเข้มแข็งยั่งยืน ด้วยทุนพหุวัฒนธรรมและการมีระบบสุขภาพที่ดี
ประเด็นการพัฒนา
(๑) พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรหลักของกลุ่มจังหวัด
(๒) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
(๓) พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าชายแดน
(๔) ยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสันติสุข
๑) จุดยืนและตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Positioning)

ด้วยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีของตีและจุดเด่นในต้านของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและกาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่กำลังเริ่มขยายตัวในระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเกษตรผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยังมีความต้องการทางการตลาดที่สูงรวมถึงการขยายตัวทางการตลาดนั้นยังมีความเจริญเติบโตสูงแต่ทั้งนี้ในทางกลับกัน ในส่วนของกำลังการผลิตในพื้นที่นั้นยังไม่สามารถป้อนผลผลิตเหล่านี้ให้กับตลาดที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากความสามารถทางการแข่งขันของท้องถิ่นนั้นยังอยู่ในระดับต่ำ ยังมีปัญหาและข้อจำกัดในด้านของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี รวมถึงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับและป้อนให้กับตลาดที่ต้องการได้เพียงพอ ดังนั้น จุดยืนและตำแหน่งในการพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) การส่งเสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่มีคุณภาพและสินค้าภาคเกษตรกรรมได้รับรองมาตรฐาน ใน ๓ มิติ คือ ด้านปศุสัตว์ ประมง (การเลี้ยง) และเพาะปลูก (ผลไม้และข้าวพื้นเมือง)
(๒) การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางด้านผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ
(๓) การส่งเสริมและการพัฒนาจังหวัดด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้ปัตตานีเป็น "เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco Tourism)" ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธรรมชาติ และเมืองเก่า โดยการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)หลากหลายทางวัฒนธรรม
(๔) การพัฒนาประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ลดความยากจนข้ามรุ่น บนพื้นฐานสังคมแห่งความ
(๕) การพัฒนาฐานชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีศักยภาพในการจัดการพื้นที่ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
๒) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
"เกษตรกรรมยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ ทุนทางสังคมเข้มแข็ง
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งและสันติสุข"
คำอธิบายเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
เกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ทั้งเกษตรอินทรีย์หมุนเวียน เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม เกษตรปลอดภัย เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีด้วยการสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร การสนับสนุนระดับการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น พัฒนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานรองรับในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาส่งเสริมให้เกิดมูลค่าและเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปของผลผลิตที่ยังไม่ได้แปรรูปและแปรรูปอย่างยั่งยืน และการสร้างเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการใช้ประโยชน์และแปลงของเสียภาคการเกษตรให้เป็นแหล่งรายได้ รวมทั้ง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนภายใต้แนวคิด Ecotourism
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ หมายถึง การนำปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาล มาเป็นกรอบในการผลิตเพื่อการบริโภคเชิงพาณิชย์ ที่มีเป้าหมายและกำหนดให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาลาล ประกอบด้วยอาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ฮาลาล เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการ เพื่อการสร้างงานและสร้างรายได้พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลและผู้ประกอบการฮาลาลให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแช่งชัน
ทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง หมายถึง การร้อยรัด เชื่อมโยง และมีเครือข่ายการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทำให้สังคมก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและมีสุข เกิดพลังขับเคลื่อนสังคมที่พึงประสงค์ให้ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาระบบคุณค่าของสังคมที่มีคุณธรรมในวงกว้างและยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพลเมืองโดยมีโครงสร้างทุนทางสังคมที่เข้มแข็ง ฐานพหุวัฒนธรรมเป็นสังคมที่เกื้อกูล การสืบทอดภูมิปัญญา    อัตลักษณ์โดดเด่นระบบคุณค่าที่เป็นความภาคภูมิใจของพลเมืองปัตตานี การสร้างหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย การพัฒนาทุนมนุษย์ทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างรายได้ การสร้างหลักประกันให้ระบบการศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีทักษะและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว การมีปัจจัยสี่ที่เพียงพอในการดำรงชีพ การบรรลุความมั่นคงทางอาหาร การปรับปรุงโภชนาการการให้มีแหล่งน้ำใช้ การบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านที่อยู่อาศัย การสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินทั้งจากภาคพลเมืองและรัฐ การเข้าถึงบริการสาธารณะด้านสวัสดิการของรัฐ สังคมมีระบบคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน บรรลุเท่าเทียมระหว่างเพศและสสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง โครงสร้างหน่วยย่อยของสังคมในระดับครอบครัวมีความเหนียวแน่น อบอุ่น บทบาทและหน้าที่ผู้นำครอบครัวมีความรับผิดซอบ ศักยภาพของกลุ่มประชาสังคมพึ่งตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภาครัฐมีความมุ่งมั่นพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ความทันสมัย ต่อเนื่องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง การเชื่อมโยงการทำงานและสร้างความไว้วางใจระหว่างกันระหว่างภาคประชาชนและรัฐในทุกระดับ ผู้นำทางความคิดในท้องถิ่นเป็นกลไกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่พึงประสงค์ การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มคนทุกช่วงวัย เมืองมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ การรับมือและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการพึ่งพาตนเอง การเชื่อมร้อยการทำงานที่มีทักษะและมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล กลุ่มคนทุกช่วงวัยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข หมายถึง ปัตตานีเป็นพื้นที่ที่ยอมรับ ให้เกียรติ และอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งมุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน การให้พื้นที่แห่งการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์และตัวตน ประชาชนสามารถมีวิถีชีวิตไปตามศรัทธา และการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี มีที่ทางสังคมในการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในแนวทางการแก้ปัญหาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง รวมทั้ง มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยกรสร้างการรับรู้และความเข้าใจในความแตกต่างของศาสนา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยทุนทางวัฒนธรรม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 

(1) เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(2) พัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(3) ลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
(4) เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566 – 2570  ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) “พัฒนาท้องถิ่นก้าวไกลอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนา 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ การค้า การลงทุน 

๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสถาบันครอบครัว 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 

๙. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ 

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ 

๒. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน 

๓. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 

๕. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๖. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงตลาดและนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น การค้าออนไลน์ และสตาร์ทอัพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้าเพื่อนำไปสู่ตลาดสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ และอำนวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ ระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก ท่าเทียบเรือ และสนามกีฬา 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร การขนส่ง และอำนวยความปลอดภัยทางถนน 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงรวมทั้งพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ที่ ๔ ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา 

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดทำผังเมือง ผังตำบล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ที่ ๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และเมือง 

กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมการฝึกทักษะด้านกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด ”

6.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
“พัฒนาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานพัฒนาอาชีพ สนับสนุนเทคโนโลยี สุขภาพ อนามัยดีทั้งตำบล”
6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
การแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข
6.3 เป้าประสงค์
1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพและรายได้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
3. ส่งเสริมและบำรุงการศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา
4. เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ฉับไวถูกต้อง 
5. ประชาชนมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลถนน    คูคลอง ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยของถนน และที่สาธารณประโยชน์ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6.4 ตัวชี้วัด
1. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ร้อยละ 70

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 10
3. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และสามารถพึ่งตนเองได้
4. ชุมชนร่วมกันทำนุบำรุงรักษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 10
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดมีการนำหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ร้อยละ 50
6. ตำบลวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองและดูแลรักษาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
7. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
6.๕  ค่าเป้าหมาย 

	ยุทธศาสตร์
	เป้าหมาย

	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	เป็นการพัฒนาการก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบการระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก ระบบจราจร และการขนส่ง จัดให้มีไฟฟ้า ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และระบบประปา ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

	2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน
	เป็นการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน การสร้างงานในชุมชน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP ที่สามารถสร้างรายได้ เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	3. พัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
	เป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

	6. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
	เป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ

	5. การบริหารจัดการที่ดี
	เป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการนำหลัก             ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

	6. การพัฒนาด้านความความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข
	เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข


6.๖ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธิ์ที่ 1  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทาน ขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ

กลยุทธิ์ที่ 2  พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง

กลยุทธิ์ที่ 3  จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

กลยุทธิ์ที่ 4  ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา

กลยุทธิ์ที่ 5  จัดทำผังผังเมืองและผังตำบล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
กลยุทธิ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและ
การตลาด

กลยุทธิ์ที่ 5 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ
กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน         


กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  
กลยุทธิ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิด และมีนิสัยรักในการเรียน
กลยุทธิ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน
กลยุทธิ์ที่ 6 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 


กลยุทธิ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
กลยุทธิ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป
กลยุทธิ์ที่ 9 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัด ฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด

กลยุทธิ์ที่ 10 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
กลยุทธิ์ที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

กลยุทธิ์ที่ 12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
        

         
กลยุทธิ์ที่ 13 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

กลยุทธิ์ที่ 14 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธิ์ที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธิ์ที่ 3 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร

กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน กลยุทธิ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธิ์ที่ 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
         
กลยุทธิ์ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข

กลยุทธิ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธิ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข
 
กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

6.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด


เน้นการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญให้กับชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คนในชุมชนร่วมดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน ประชาชนในตำบลยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
แก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข


6.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



7.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS)/GLOBAL DEMAND และ TREND ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากร ธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม) 
1) ด้านเศรษฐกิจ
	จุดแข็ง (Strengths)
	จุดอ่อน (Weakness)

	1. องค์กรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มแม่บ้านในการทำกาแฟโบราณ การทำไข่เค็ม และการทำภาชนะจักรสารที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดสร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือน
3. องค์กรมีหน้าที่และมีภารกิจตามกฎหมายในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ 
2. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มมีเพียงบางส่วนเท่านนั้น และเป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีกำลังการผลิตน้อย
3. ประชาชนมีอาชีพไม่มั่นคง ขาดอาชีพเสริม และว่างงานมาก
4. ปัญหารายได้ต่อครัวเรือนต่ำ

	โอกาส (Opportunity)
	อุปสรรค (Threats)

	1. การสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชนเป็นนโยบายที่จังหวัด ภาครัฐให้ความสำคัญ
2. มีเส้นการคมนาคมขนส่งที่สะดวก พื้นที่ติดต่อกับเขตอำเภอ
3. ในเขตตำบลวัดมีที่สำหรับการทำการเกษตรมาก และมีแหล่งน้ำหลายแห่ง
4. อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล
	1. ค่าครองชีพสูง 

๒. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิตสูง
๓. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง
๔. ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
๕. ไม่มีระบบชลประทานหรือการบริหารจัดการน้ำในภาคการเกษตร



2) ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

	จุดแข็ง (Strengths)
	จุดอ่อน (Weakness)

	1. องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. องค์กรให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ หมอ
หมู่บ้าน กาแฟโบราณ การทำไข่เค็ม การทำภาชนะจักรสาน ประชาชนในชุมชนเชื่อฟังและเคารพผู้นำศาสนา และให้ความสำคัญกับประเพณีสำคัญทางศาสนา
	1. ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลด้านต่างๆ มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย 
๒. เยาวชน/ประชาชนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. ประชาชนในพื้นที่การศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์เป็นจำนวนมาก
๔. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในสืบทอดหรือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	โอกาส (Opportunity)
	อุปสรรค (Threats)

	1. มีกฎหมายที่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2. รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

	1. สถานการณ์ความสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
ยังคงมีความต่อเนื่อง ส่งผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
3. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 


   

3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	จุดแข็ง (Strengths)
	จุดอ่อน (Weakness)

	1. มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. องค์กรมีงบประมาณในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พื้นที่ตำบลวัดมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านอาชีพการเกษตร
	๑. ประชาชนขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๒. มีปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน

	โอกาส (Opportunity)
	อุปสรรค (Threats)

	1. จังหวัดปัตตานีมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนให้น่าอยู่และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2. ภาครัฐให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
	1. มีการทิ้งขยะในแหล่งน้ำและในเขตชุมชน
2. ชุมชนไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้อง
3. มีการลักลอบจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่และใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย


3.1 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
	ปัญหา
	สภาพปัญหา

	1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ปัญหาค่าครองชีพที่สูง
- ปัญหาด้านอาชีพ
- ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ

	- ประชาชนมีรายได้น้อย แต่ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่พอกับรายจ่าย

- ขาดแคลนเงินทุนเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและมีอาชีพที่ไม่มั่งคง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำให้มีรายได้ไม่แน่นอน
- ประชาชนขาดทักษะในการประกอบอาชีพ ยังไม่การรวมกลุ่ม และขาดความรู้ในการต่อยอดอาชีพ

	2. ปัญหาด้านสังคม
- ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
- ปัญหายาเสพติด
- ปัญหาความยากจน
	- ประชาชนมีความหวาดกลัว ไม่มีความมั่นใจ ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่มีความมั่งคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีการระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

- ประชาชนยังประสบปัญหาความยากจน 

	3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปัญหาด้านไฟฟ้า
- ปัญหาด้านการประปา
	- บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ และการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- มีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง
- น้ำไม่มีคุณภาพ
- ประปาไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน

	4. ปัญหาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
- ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร
- ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะ
	- ไม่มีระบบชลประทานเพื่อทำการเกษตรแบบยั่งยืน
- ตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

	5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
- ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว
	- ประชาชนยังขาดการใส่ใจดูแลสุขภาพพลานามัย

- ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญในการวางแผนครอบครัวเท่าที่ควร
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ส่วนที่ 3

บัญชีโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	28
	7,467,908
	26
	18,797,180
	15
	13,714,225
	14
	15,817,774
	7
	4,774,400
	90
	60,571,487



	1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	3
	650,000
	4
	800,000
	6
	2,050,000
	5
	850,000
	5
	850,000
	23
	5,200,000



	รวม
	31
	8,117,908
	30
	19,597,180


	21
	15,764,225


	19
	16,667,774
	12
	5,624,400
	113
	65,771,487



	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

	2.1 แผนงานสาธารณสุข
	35
	1,309,000
	11
	235,000
	23
	654,000
	20
	500,000
	35
	1,299,000
	123
	3,997,000

	2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2
	200,000
	2
	200,000
	2
	200,000
	2
	200,000
	2
	200,000
	10
	1,000,000

	2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	17
	970,000
	9
	1,210,000
	12
	1,530,000
	11
	1,400,000
	15
	1,700,000
	64
	6,810,000

	2.4 แผนงานงบกลาง
	3
	6,530,000
	3
	7,230,000
	3
	7,430,000
	3
	7,630,000
	3
	7,830,000
	15
	36,650,000

	รวม
	57
	9,009,000
	25
	8,875,000


	40
	9,814,000


	36
	9,730,000


	55
	11,029,000


	213
	48,457,000



	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

	3.1 แผนงานการศึกษา
	21
	6,528,500
	17
	7,310,000
	16
	7,340,000
	16
	7,990,000
	18
	8,560,000
	88
	37,728,500

	3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	17
	1,815,000
	15
	1,655,000
	18
	1,785,000
	18
	1,785,000
	18
	1,785,000
	86
	8,825,000

	รวม
	38
	8,343,500


	32
	8,965,000


	34
	9,125,000


	34
	9,775,000


	36
	10,345,000


	174
	46,553,500




บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

	4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	3
	230,000
	1
	150,000
	2
	250,000
	2
	250,000
	2
	250,000
	10
	1,130,000

	4.2 แผนงานการเกษตร
	5
	240,000
	1
	30,000
	3
	90,000
	2
	60,000
	2
	60,000
	13
	480,000

	รวม
	8
	470,000
	2
	180,000
	5
	340,000
	4
	310,000
	4
	310,000
	23
	1,610,000



	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	16
	2,660,000
	10
	2,235,000
	10
	1,665,000
	10
	1,515,000
	10
	1,545,000
	58
	9,620,000

	รวม
	16
	2,660,000
	10
	2,235,000
	10
	1,665,000
	10
	1,515,000
	10
	1,545,000
	56
	9,620,000

	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข

	6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	8
	710,000
	6
	410,000
	8
	710,000
	6
	410,000
	8
	760,000
	36
	3,050,000

	รวม
	8
	710,000
	6
	410,000
	8
	710,000
	6
	410,000
	8
	760,000
	36
	3,050,000


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการบุกเบิกถนนเปาะวอยา หมู่ที่ 1 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร พื้นที่ 300 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	96,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	2
	โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเปาะยาเจาะบองอ 
 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเปาะยาเจาะบองอ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	234,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างทางเท้า
คสล. สายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างทางเท้า คสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 0.90 เมตรและขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	41,500
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง

	4
	โครงการบุกเบิกถนนหน้าบ้านฟาเดล อาบูวะ ถึงหน้าบ้านนายยา  
ลาหิง หมู่ที่ 1 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 4,000 ตร.ม. พร้อม ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	1,280,000


	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	5
	โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เททับแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายปายอสะตีงา หมู่ที่ 2  ถึงเขต หมู่ที่ 1 บ้านวัด
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร และกว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456.00ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	582,400
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	6  
	โครงการวางท่อ คสล.ศก.0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและทางเท้า สายหน้าอู่ช่างมิง หมู่ที่ 1

	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	กว้าง 1.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

	-
	369,900
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	7


	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดจากบ้านเมาะจิมะ ถึงทุ่งนา และจากบ้านยากีเปาะเดร์ถึงบ้านมะดอซะห์
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	คูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ปี 2568

ข่วงที่ 2 ปี 2569

พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	2,887,500

	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	8
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หน้า อบต.ถึงละหาร หมู่ที่ 1 
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 185 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	44,400
	-
	-
	44,400
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


	9
	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หน้า อบต.วัด ถึงหลังบ้านอุสมาน หมู่ที่ 1 พร้อมเทคอนกรีต
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล. 0.80 x 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 241 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	677,500
	-
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขังและช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	10
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หน้า อบต.ถึงละหาร หมู่ที่ 1 
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล. Ø 0.60x1 เมตร พร้อมบ่อพัก เท คสล.ทับหน้า หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า อบต.หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	305,000
	-
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	11
	โครงการถมดินพร้อมทำทางเท้าคสล.หน้าอบต. ถึงบ้านยีเซะ 
หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
	ถมดินพร้อมทางเท้า คสล.หน้าอบต.ถึงบ้านยีเซะ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	133,800
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกสบาย
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	12
	โครงการบุกเบิกถนนจาก
สายนายฟาเดล ถึงสุไหง
มาตี หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง         4 เมตร ยาว 560 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	716,800
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	13
	โครงการขุดลอกจากปากทางละหารถึงคลองบาโงตา หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อ
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ขุดลอก ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 340 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	150,000
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	14

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากซอยบ้าน         สาอุดี  กานุง ถึงบ้าน   อุสมาน  สิการาเซาะ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 103 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 1,240 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	241,100
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	15
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  กูโบร์บ้านวัด หมู่ที่ 1
	เพื่อให้มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	72,280
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของห้องน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น
	มีห้องน้ำสาธารณะให้ประชาชนสัญจรไปมา
	กองช่าง

	16

	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  กูโบร์วัดลูโบะ หมู่ที่ 1


	เพื่อให้มีห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน
	ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	72,280
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของห้องน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น
	มีห้องน้ำสาธารณะให้ประชาชนที่สัญจรไปมา
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	17
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เททับแอสฟัลท์คอนกรีต
หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เททับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตาราเมตร 
	-
	-
	844,800
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง
ข้อบัญญัติ
68

	18
	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักและทางเท้าสาย อบต. 
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักและทางเข้าสายหน้า อบต. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 55.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	257,868
	-
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่




รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
      องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงตา หมู่ที่ 1
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	117,000
	-
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	20
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านปาปาเซ็ง 
หมู่ที่ 2 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พื้นที่ 4,800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,824,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	21
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านปายอสตีงา เททับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านปายอสตีงา เททับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
	-
	481,886
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	22
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่บาลาเซาะพงปายง หมู่ที่ 2
	เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชนที่มาละหมาด
	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	72,280
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะมีจำนวนเพิ่มขึ้น
	มีห้องน้ำสาธารณะ              ให้ประชาชนที่มาละหมาด และสัญจรไปมา

	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	23
	โครงการขุดลอกบึงบาโง หมู่ที่ 2  
	เพื่อใช้กักเก็บน้ำในการทำการเกษตร
	ขุดลอกบึง ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นที่ 20,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	1,946,000
	-
	ร้อยละของบึง          มีจำนวนเพิ่มขึ้น
	ใช้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
	กองช่าง

	24
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์ หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกส์            ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,512 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ 10,048 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	4,019,000
	-
	-
	-
	ร้อยละถนนมีจำนวนเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	25
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกท์สายบ้าน ยือเด็ง หมู่ที่ 2 ถึง           ปายอกะลูแว หมู่ที่ 5   
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ 5,400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	2,160,000
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	26
	โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลละหาร หมู่ที่ 2
	เพื่อใช้สำหรับเล่นฟุตซอล และทำกิจกรรมต่าง ๆ 
	ปรับปรุงสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	1,263,600
	-
	
	       -
	สนามฟุตซอล จำนวน 1 แห่ง
	ประชาชนมีสนามเพื่อใช้สำหรับเล่นฟุตซอล
	กองช่าง
งบนอก


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	27
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์อูบีกือเลง 
หมู่ที่ 2
	เพื่อความสวยงามและป้องกันสัตว์เข้าในกูโบร์
	ก่อสร้างรั้วกูโบร์ ความสูง 1.65 เมตร ยาว 263 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	571,750
	-
	-
	-
	-
	มีรั้วกูโบร์เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไป
	ป้องกันสัตว์เข้าในกูโบร์และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง

	28
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อขนาด ศก.0.60 ซม. พร้อมบ่อพักสายบ้านโต๊ะอีหม่าม 
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ขนาด ศก.0.60 ซม. พร้อมบ่อพักสายบ้านโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.80 เมตร ยาว 145.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	618,500
	-
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	น้ำไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	29
	โครงการขยายถนน คสล.หลังบ้านโต๊ะบีลา ถึงบ้านแบเด หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 479.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	761,874
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	30
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากมัสยิด ถึงละหาร หมู่ที่ 2 
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	ช่วงที่ 1,2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและทางเท้า กว้าง 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	
	  910,000
	
	
	
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	น้ำไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน
	กองช่าง
ช่วงที่ 1 
ข้อบัญญัติ
ช่วงที่ 2
เงินสะสมปี 2567
ช่วงที่ 3 
ข้อบัญญัติ 
2568

	
	
	
	ช่วงที่ 2 200 เมตร  2567
	
	910,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ช่วงที่ 3 240 เมตร  2568
	
	
	1,092,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	ช่วงที่ 4 241 เมตร  2568


	
	
	1,096,550
	
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	31
	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเป็น แอสฟัลล์ติก สาย             สามแยกปูลากูวิง             หมู่ที่ 2 สุดเขต           ตำบลวัด (ปิตูมุดี) 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็น           แอสฟัลล์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,104 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	-
	1,766,400
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	32
	โครงการบุกเบิกถนนสายยือเด็ง หมู่ที่ 2 ถึงยือรากูนิง 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ถึงยือรากูนิง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	678,400
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	33
	โครงการขยายถนนสายวอกะเปาะเตะถึงสุดบ้านแบเดร์ หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขยายถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	761,874
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	34
	โครงการถมดินปรับพื้นที่ พร้อมบดอัดสนามฟุตบอลละหาร หมู่ที่ 2 
	เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านและเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชน
	ถมดินปรับพื้นที่พร้อมบดอัดสนามฟุตบอลละหาร ขนาดกว้าง 28.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,492 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	245,000
	245,000
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้บริการจากสนามกีฬาละหาร
	มีสนามกีฬาที่สามารถบริการประชาชน
	กองช่าง

	35
	โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ บ้านละหาร หมู่ที่ 2
	เพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ให้สามารถใช้งานได้
	ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4.10 เมตร ยาว 4.10 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมถมดินปรับพื้นที่กว้าง 6.00 เมตร 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	160,000
	160,000
	-
	-
	-
	ประชาชนที่ใช้บริการมีความพอใจ ร้อยละ 100
	มีอาคารรองรับที่สะดวกสบาย เพื่อให้บริการประชาชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	36
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายมะแอ บือแน  ถึงบ้านนายบือราเฮง  อาบูวะ หมู่ที่ 3  
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	480,000
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวก ขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	37
	โครงการต่อเติมรั้วป่าช้าบ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าให้สวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันสัตว์เข้าไปในป่าช้า
	ต่อเติมรั้วป่าช้า สูง 2.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	245,000
	-
	-
	-
	เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไป
	ป่าช้ามีความ             สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	38
	โครงการบุกเบิกถนนสุไงตียา หมู่ที่ 3 หัวโค้ง

 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 4,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,280,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	39
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านแบแอตาปาจะ หมู่ที่ 3 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนนขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมลงลุกรัง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พื้นที่ 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	300,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	40
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า ศรช.
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร พื้นที่ 1,500 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,024,000
	-
	
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	41
	โครงการบุกเบิกถนนจากบ้านกูแบปาเซ ถึงบ้านกายี หมู่ที่ 3 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนนสายจากบ้านกูแบปาเซ ถึงบ้านกายี หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พื้นที่ 3,200.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	850,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	42
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จากหน้าบ้านเปาะจิแอ ถึงบ้านแบเลาะนาวี หมู่ที่ 4
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
แบ่งเป็น 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 200 เมตร ปี 2567
	
	
	905,000
	
	
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	
	
	
	ช่วงที่ 2 200 เมตร ปี 2568
	
	
	
	905,000
	
	
	
	

	
	
	
	ช่วงที่ 3 100 เมตร ปี 2569

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	
	
	
	
	452,500
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	43
	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสามแยกปายอกะลูแวถึงยือรากูนิง หมู่ที่ 3  
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล. Ø 0.80x1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 474 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 

	-
	-
	-
	1,185,000
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	44
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแบดิง  ยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

	160,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	45
	โครงการบุกเบิกถนน คสล. สายบ้านแมะแยถึงตาดีกายือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	-
	355,000
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	46
	โครงการบุกเบิกถนน คสล.สายบ้านมะซีดะห์ถึงสวนสูเลาะห์ยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	-
	250,000
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	47
	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก สายสามแยกบ้าน 
สูเลาะห์ถึงสามแยกยือ รากูนิง หมู่ที่ 3 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 909 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	1,600,000
	1,885,000
	1,885,000
	-
	ร้อยละของประชาชนมี  การเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	48
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำจากจืองาบูลูถึงสามแยกเกาะหวาย
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
แบ่งเป็น 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 200 เมตร
	-
	-
	
	700,000
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	
	
	
	ช่วงที่ 2 300 เมตร 

พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	
	
	
	
	1,050,000
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	49
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อใช้เป็นสถาน ที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	540,000
	-
	-
	-
	-
	มีอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
	เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	50
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ยือรากูนิงสายหลังมัสยิด 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ขนาดพื้นที่กว้าง 4.00 ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตรม.พร้อมท่อ คสล.ศก.

0.40 ม.
	-
	-
	376,320
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง
ข้อบัญญัติ 
68


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	51
	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักข้างบ้านโต๊ะอีหม่าม จืองาบูลู หมู่ที่ 3


	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล. 0.8 x 1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 70 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	175,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	52
	โครงการซ่อมแซมถนนสายกายี หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	177,000
	
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	53
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาบ ถึงกูโบร์ยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร บ้านยือ รากูนิง (รายละ เอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-
	-
	768,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	54
	ซ่อมแซมศาลากูโบร์ บ้านยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อซ่อมแซมศาลากูโบร์ ให้สามารถใช้งานได้
	ซ่อมแซมศาลากูโบร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	30,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากศาลา
	ประชาชนได้ใช้ศาลากูโบร์ประจำหมู่บ้านในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
	กองช่าง

	55
	โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
จืองาบูลู หมู่ที่ 3
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
	ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร        สูง 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	691,200
	-
	-
	-
	มีอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
	เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
	กองช่าง
เงินสะสมปี
2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	56
	โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์จืองาบูลู ศาลาไม้ หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ประชาชนใช้ตามพิธีกรรมทางศาสนา
	ก่อสร้างศาลากูโบร์จืองาบูลู ศาลาไม้ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	38,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากศาลา
	ประชาชนได้ใช้ศาลากูโบร์ประจำหมู่บ้านในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา
	กองช่าง

	57
	ซ่อมแซมศาลากูโบร์ สูไงตียา หมู่ที่ 3
	เพื่อซ่อมแซมศาลากูโบร์ ให้สามารถใช้งานได้
	ซ่อมแซมศาลากูโบร์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	30,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากศาลา
	ประชาชนได้ใช้ศาลากูโบร์ประจำหมู่บ้านในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	58
	โครงการลงหินคลุกถนนโต๊ะฆอลอ
 ถึงมาปะ สุดเขตตำบลวัด หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ลงหินคลุกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 6,000 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	5,828,000
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	59
	โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ปายอปาลัส ศาลาไม้ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนใช้ตามพิธีกรรมทางศาสนา
	ก่อสร้างศาลากูโบร์ปายอปาลัส ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	35,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของศาลากูโบร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา
	กองช่าง


1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	60
	โครงการถมดินปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 
	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 15.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

	-
	287,500
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกสบาย
	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกสบาย
	กองช่าง
เงินสะสมปี
2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	61
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จากมัสยิดดูซงโต๊ะนอ ถึงบ้านแมะดะห์ 
หมู่ที่ 4
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือน
ประชาชน
	ช่วงที่ 1 กว้าง 0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
ช่วงที่ 2 200

ช่วงที่ 3 100
	-
	700,000
	700,000
	350,000
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และการระบายน้ำดีขึ้น
	น้ำไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	62
	โครงการก่อสร้างรั้ว     กูโบร์ปายอปาลัส 
หมู่ที่ 4
	เพื่อความสวยงามและป้องกันสัตว์เข้าในกูโบร์
	ก่อสร้างรั้วกูโบร์ ความสูง 1.65 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	202,500
	-
	-
	-
	-
	มีรั้วกูโบร์เพื่อป้องกันสัตว์เข้าไป
	ป้องกันสัตว์เข้า
ในกูโบร์และเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง

	63
	โครงการขยายทางเท้า คสล.สายเละยาโต๊ะห์ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 258  ม.หนา 0.15 ม.และปรับปรุงพื้นทางเท้าคสล. ขนาดกว้าง 1.50ม.ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อ คสล. Ø.0.40 ม.
จำนวน 42 ท่อน เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	432,300
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	64
	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านสาลือมาถึงสามแยก
กูแบปาเซ หมู่ที่ 4 
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล.  0.80x1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 940 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	2,350,000
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขังและระบาย น้ำได้ดี
	น้ำไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน
	กองช่าง

	65
	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านเปาะวอกอเซ็งถึงบ้านแบแม หมู่ที่ 4
	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อ คสล.  0.80x1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 612 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	1,530,000
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขังและระบาย น้ำได้ดี
	น้ำไม่ท่วมขังบ้าน เรือนประชาชน
	กองช่าง

	66
	โครงการก่อสร้างศาลาไม้กูแบปาเซ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนา
	ก่อสร้างศาลาไม้ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 2 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	68,750
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของศาลาไม้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	67
	โครงการขยายทางเท้า คสล.สายเละฮีเล หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 127 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190.50 ตรม.
	-
	142,875
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	68
	โครงการก่อสร้างถนนคศล.ซอยบ้านนางแวดะห์ กาหลง หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 300 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	234,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง

	69
	โครงการบุกเบิกถนนจากเขตหมู่ที่ 2 ถึงประปา หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 1,600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	560,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	70
	โครงการก่อสร้างศาลาไม้หน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชน
มีพื้นที่ในการพักผ่อนจากการเดินทาง
	ก่อสร้างศาลาไม้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
	62,800
	-
	-
	-
	-
	ศาลาไม้จำนวน
1 หลัง
	ประชาชนมีพื้นที่ในการพักผ่อน
	กองช่าง

	71
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายสามแยกปายอกลูแว หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสำหรับใช้
ในการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนนแอสฟัลล์ติก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 739 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,300,640
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย

	กองช่าง
ข้อบัญญัติ 68


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	72
	โครงการบุกเบิกถนนสาย 
ปายอกลูแวโต๊ะบีลาถึงกูแบฆาตง หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 911 เมตร พร้อมวางท่อ จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	      -
	-
	957,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง

	73
	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ก่อสร้างทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	62,000              
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	74
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบ้านปายอกะลูแว หมู่ที่ 5
	เพื่อให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน
	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.20 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียด ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	250,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะมีจำนวน เพิ่มขึ้น
	มีห้องน้ำสาธารณะให้ประชาชนที่มาละหมาดและสัญจรไปมา
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	75
	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.จำนวน 1 หลัง 
	เพื่อให้การใช้งานสำนักงานมีสภาพดีขึ้นพร้อมใช้งาน
	ปรับปรุงสำนักงานอบต.ขนาดกว้าง
 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	540,000
	-
	-
	-
	-
	สำนักงาน 1 หลัง
	พนักงานได้ใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น
	กองช่าง

	  76
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านกะแวเยาะ ม.5
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.125 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	118,300
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมี
การเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง
เงินสะสมปี2567

	77
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ประชาชน
ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ 
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 4 ยาว 7.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ที่สนามฟุตบอลหมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	-
	-
	392,000
	อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
	ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	78
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติก จากสามแยกยือรากูนิง ถึงสามแยกที่ทิ้ง ขยะ


	เพื่อให้ประชาชน
มีถนนสำหรับใช้
ในการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	752,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
	กองช่าง
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	79
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงมุจุ หมู่ที่ 3


	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ซ่อมแซมถนน คสล.สาย    บาโงมุจุ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	-
	
	
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
	กองช่าง

	80
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เททับเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยกกูแบราตง หมู่ที่ 5 ถึงเขตตำบลปิตูมุดี
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	544,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567

	81
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดลูโบ๊ะ 
หมู่ที่ 1 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	249,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
	กองช่าง
เงินสะสมปี 2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า 
การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1-5 
	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนและเพิ่มแสงสว่างบนถนนให้มีความปลอดภัย
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลวัด
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
	มีไฟฟ้าใช้ส่องสว่างในการเดินทางมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง

	2
	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบล
	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้
	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
	ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	กองช่าง

	3
	โครงการจัดซื้อที่ดิน
	เพื่อให้มีพื้นที่ในการรองรับภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.

	จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 งาน
	-
	-
	1,200,000
	-
	-
	จำนวนเนื้อที่
	มีสถานที่ในการจัดทำภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของอบต.
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย






หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	4
	โครงการจัดการพื้นที่ทิ้งขยะชุมชน ตำบลวัด
	เพื่อให้ที่ทิ้งขยะของตำบลถูกสุขลักษณะ
	จัดการฝั่งกลบขยะ
	-
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	มีพื้นที่ทิ้งขยะชุมชน
	ทิ้งขยะของตำบลวัดถูกสุขลักษณะ
	สำนักปลัด

	5
	โครงการการจัดการขยะตำบลวัด
	เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
	จัดอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะ
	-
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
	สำนักปลัด

	6
	โครงการหมู่บ้านลดขยะ 3 Rs 
	เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
	จัดกิจกรรม/อบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
	50,000
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของขยะในหมู่บ้านลดลง
	ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะ
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อภาย
ในตำบลวัด
	เพื่อทำให้ประชาชนในตำบลวัดมีความรู้ วิธีป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	จัดกิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อให้กับประชาชนในเขตตำบลวัด 
	30,000
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
	ประชาชนในตำบลวัดมีความรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
	สำนักปลัด


	2
	โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุของตำบลวัด 
	เพื่อดูแลและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ
	อบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างน้อย

	60,000
	-
	60,000
	-
	60,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
	ผู้สูงอายุมีขวัญกำลัง ใจ และมีสุขภาพแข็งแรง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลวัด
	เพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองได้
	อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและใจ 
	20,000
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองได้
	ผู้สูงอายุดูแลตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	4
	โครงการรณรงค์คนไทยไร้พุง
	เพื่อให้ประชาชนดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี
	อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่ถูกวิธี 
	20,000
	-
	20,000
	-
	20,000
	ร้อยละของประชาชนในตำบลวัดมีสุขภาพ
ดี
	ทำให้ประชาชนดูแลตนเองให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	5
	โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย
	เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
	บริการทำขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายให้กับเด็กเล็กและ
เด็กกลุ่มก่อนวัยเรียน 
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของเด็กเล็กและเด็กกลุ่มก่อนวัยเรียนมีการขลิบหนังหุ้มอวัยวะ
	เด็กเล็กและเด็กกลุ่มก่อนวัยเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
	สำนักปลัด

	6
	โครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจสุขภาพ
	เพื่อให้เยาวชนวัยใสมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ  ศึกษา
	อบรมให้ความรู้เรื่องเพศ ศึกษาและพัฒนาการของตนเองและสร้างเครือข่าย
ในตำบลวัด 
	20,000
	-
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา
	เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเอง
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	7
	โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
	เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูง อายุและผู้พิการมีความรู้ดูแลได้อย่างถูกวิธี
	อบรมให้ความรู้และฝึกนวดแผนโบราณให้ อสม.และผู้
ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้พิการ 
	40,000
	-
	40,000
	-
	40,000
	ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้เพิ่มขึ้น
	ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการมีความรู้ดูแลได้อย่างถูกวิธี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	8
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจาก
ยาเสพติดและโรคติดต่อต่าง ๆ
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลวัด
มีความรู้เรื่องภัยจาก
ยาเสพติดและโรคติดต่อ
ต่าง ๆ
	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัด เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 
และโรคติดต่อต่าง ๆ 

	60,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลวัดมีความรู้เพิ่มขึ้น
	เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลวัด
มีความรู้เรื่องภัยจาก
ยาเสพติดและโรคติดต่อต่าง ๆ
	สำนักปลัด

	9
	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด (หน่วยประสานพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้กับ
ยาเสพติด) (อุดหนุนอำเภอ)
	เพื่อป้องกันให้เด็กเยาวชน และประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด
	สนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
	50,000
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของปัญหา  ยาเสพติดในพื้นที่ลดลง
	เยาวชน ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด ชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
	สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	10
	โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอนามัยแม่และเด็ก
	เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด อายุ 0-3 ปี มีโภชนาการ และสุขภาพอนามัยที่ดี
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กแรกเกิด 0-3 ปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กแรกเกิด 0 -3 ปี มีพัฒนาการ และสุขภาพที่ดี
	หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กแรกเกิด 0-3 ปี มีพัฒนา การ และสุขภาพอนามัยที่ดี
	สำนักปลัด

	11
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	จ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนประชากรสุนัข/แมวในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ
	ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่ตำบลวัด
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	12
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
	เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามจำนวนการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	จำนวนสุนัขที่ได้รับวัคซีน
	โรคพิษสุนัขบ้า
ไม่แพร่ระบาดในช่วงฤดูร้อน
	สำนักปลัด
(สีฟ้า)
มีในข้อบัญญัติ
78

	13
	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
	30,000
	-
	-
	30,000
	30,000
	ร้อยละของวัยรุ่น
มีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันการตั้งครรภ์
	วัยรุ่นมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	14
	โครงการตำบลวัดร่วมใจผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก
	เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูง อายุ
	30,000
	-
	30,000
	-
	30,000
	ร้อยละของผู้สูง อายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี
	ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพช่องปาก
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	15
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก
	เพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหนะนำโรคในชุมชน
	จัดทำกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุม และป้องกันโรคระบาดหรือจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน จัดทำป้ายรณรงค์ ฯลฯ
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของจำนวนผู้ติดโรคไข้เลือด ออกลดลง
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดมีความตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก และมีจำนวนคนป่วยลดลง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	16
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	อบรมหรือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ

	30,000
	50,000
	50,000
	-
	50,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง
	ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	17
	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
	จัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

	30,000
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	18
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
	เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยที่ถูกวิธี
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 

	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้น
	ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกวิธี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	19
	โครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
	เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัด และคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	ร้อยละของประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีจำนวนลดลง
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	20
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
	เพื่อให้ อสม.หมอหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจมีความรู้สามารถให้คำ แนะนำ ในการดูแลสุขภาพ และตรวจสุขภาพ
	จัดกิจกรรมฝีกอบรมให้กับ อสม.หมอหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจในเขตพื้นที่ตำบลวัด 
	15,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของอสม. หมอหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจมีความรู้เพิ่มขึ้น
	อสม.หมอหมู่บ้าน และประชาชนผู้สนใจมีความรู้ สามารถให้คำแนะนำ และตรวจสุขภาพประชาชนได้
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	21
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ การตรวจมะเร็งเต้านมให้แก่ประชาชน
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัด 
	15,000
	45,000
	45,000
	45,000
	45,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้ในการตรวจโรคมะเร็งเต้านม
	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สามารถดูแลสุขภาพได้
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	22
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดเกี่ยวกับการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
	10,000
	-
	10,000
	-
	10,000
	ร้อยละของประชาชนที่เป็นโรคขาดสารไอโอดีนมีจำนวนลดลง
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	23
	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อให้เด็กมีภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กที่ดี
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพเด็ก
	30,000
	-

	30,000
	-
	30,000
	ร้อยละของเด็กในพื้นที่มีโภชนาการและสุขภาพที่ดี
	เด็กในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีโภชนาการและสุขภาพที่ดี
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	24
	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อให้ประชาชนมีโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ดี
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	45,000
	-
	45,000
	-
	45,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสุขอนามัยแม่และเด็ก
	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	25
	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดเกี่ยวกับการป้องกันโรคหนอนพยาธิ
	7,000
	-
	7,000
	-
	7,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคหนอนพยาธิ
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	26
	โครงการป้องกันและระงับโรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อป้องกันและระงับโรคมาลาเรียในพื้นที่ตำบลวัด
	จัดฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรียให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	7,000
	-
	7,000
	-
	7,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับโรคมาลาเรีย
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคมาลาเรีย
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	27
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
	จัดฝึกอบรมและตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัด
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	ร้อยละของประชาชนมีการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง
	ประชาชนมีการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	28
	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โรคระบาดอื่น ๆ  
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้เกี่ยว กับการป้องกัน โรคติดต่อ และโรคระบาดอื่น ๆ
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ 
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคระบาดอื่น ๆ
	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวัดมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
อื่น ๆ
	สำนักปลัด
รพ.สต.วัด

	29
	อุดหนุนงบประมาณให้          ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่ออุดหนุนให้ปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	หมา แมว ในเขตพื้นที่ตำบลวัด 
	15,000
	-
	-
	15,000
	15,000
	ร้อยละของหมา แมว และสัตว์อื่น ๆ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	หมา แมว และสัตว์อื่น ๆ มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	30
	โครงการครอบครัว
สานสายใยเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กสมวัย
	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวเพื่อเสริม สร้างพัฒนาการเด็ก จำนวน 5 หมู่บ้าน 

	20,000
	-
	-
	20,000
	20,000
	ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนาการสมวัย
	เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย
	สำนักปลัด

	31
	โครงการโภชนาการสมวัย ห่างไกลโรคอ้วน
	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องโรคอ้วน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเขตตำบลวัด 

	20,000
	-
	-
	20,000
	20,000
	ร้อยละของประชากรมีความรู้เรื่องโรคอ้วน
	ผู้ปกครองได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	32
	โครงการรักเป็น ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์
	เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	20,000
	-
	-
	-
	20,000
	ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องโรค ติดต่อทางเพศ สัมพันธ์
	เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	สำนักปลัด

	33
	โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัย
	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเขตตำบลวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	20,000
	-
	-
	-
	20,000
	ร้อยละผู้ปกครองมีความรู้เพิ่มขึ้น
	ผู้ปกครองได้ความรู้เกี่ยวกับอารมณ์เด็กปฐมวัย
	สำนักปลัด

	34
	โครงการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวัด
	เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	ทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	30,000
	-
	-
	30,000
	30,000
	ร้อยละของจำนวนสุนัขและแมวลดลง
	จำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ลดลง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	35
	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
	เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
	จัดฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน
	400,000
	-
	-
	-
	400,000
	ร้อยละผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เพิ่มขึ้น
	ผู้ปฏิบัติงานในโครงการการ แพทย์ฉุกเฉินมีความรู้เพิ่มขึ้น

	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.1 แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	36
	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

	เพื่อให้แม่ตั้งครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดการตั้งครรภ์ ลูกรอด แม่ปลอดภัย
	แม่ตั้งครรภ์ในตำบลวัด
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	แม่ตั้งครรภ์ไม่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด
	แม่ตั้งครรภ์ไม่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด
	สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของตำบลวัด
	สิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลวัด
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของผู้ด้อย โอกาสได้รับการช่วยเหลือสิ่งของ
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
	สำนักปลัด

	2
	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

	เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอาจหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น
	ครอบครัวมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการจัดกิจกรรม
การปรองดองแห่งชาติ
	เพื่อทำให้ครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัย
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน และครอบครัว หรือจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ระดับตำบลวัด ปีละ 1 ครั้ง
	50,000
	-
	-
	-
	80,000
	ร้อยละของชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย
	ครอบครัว ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ปลอดภัย และมีความสามัคคี
	สำนักปลัด

	2
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

	เพื่อทำให้เยาวชน สตรี
มีความสามัคคีใน
ครอบครัวและมีความเข้มแข็ง
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว เยาวชน สตรีในตำบลวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของครอบครัวมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
	ครอบครัวมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการจัดงานสานสัมพันธ์สานสามัคคีสตรีตำบลวัด
	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ความเข้มแข็งของสตรีตำบลวัด
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสตรี
ของตำบลวัด 

	50,000
	-
	-
	-
	50,000
	ร้อยละของสตรีในตำบลวัดมีความสามัคคี
	สตรีในตำบลวัดมี
ความสามัคคี
	สำนักปลัด

	4
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อทำให้ครอบครัวและชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ปลอดภัย
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการให้ความสำคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แก่ชุมชน หรือหมู่บ้าน 
ปีละ 1 ครั้ง
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของครอบครัวและชุมชน/หมู่บ้าน
มีความปลอดภัย
	ทำให้ครอบครัว 
และชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง และปลอดภัย
	สำนักปลัด

	5
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
	-
	-
	200,000
	200,000
	-
	ร้อยละบุคลากรในตำบลวัดมีความสามัคคี
	ทำให้บุคลากร
มีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด
ข้อบัญญัติ 68


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่zงยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	6
	โครงการฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้า
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ว่างงานหรือ
ผู้สนใจมีอาชีพ
	จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการเย็บเสื้อผ้า 

	30,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของผู้ว่าง งานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
	ผู้ว่างงานมีความรู้
ด้านการเย็บเสื้อผ้า
	สำนักปลัด

	7
	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานเสริมรายได้
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
	จัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร

	30,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของเกษตร กรมีรายได้เพิ่มเพิ่มขึ้น
	กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	8
	โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดเสริมรายได้
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ขึ้น
	จัดฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	30,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของ
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
	กลุ่มเกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	9
	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนมไทย
	เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจมีความรู้ในเรื่อง
การทำขนมไทยเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพ
	จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำขนมไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	40,000
	-
	40,000
	40,000
	-
	ร้อยละของ
ผู้ว่างงานมี
อาชีพเพิ่มขึ้น
	ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจอาชีพมีความรู้ด้าน
การทำขนมไทย
	สำนักปลัด

	10
	โครงการฝึกอบรมการซ่อมมอเตอร์ไซต์
	เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจมีความรู้ในเรื่อง
การซ่อมมอเตอร์ไซต์เพื่อ
นำไปประกอบอาชีพ
	จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	ร้อยละของ
ประชาชน 
ผู้ว่างงานมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
	ประชาชน ผู้ว่างงาน 
หรือผู้สนใจอาชีพมีความรู้ด้านช่างซ่อมมอเตอร์ไซต์
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	11
	โครงการฝึกอบรมการทำกาแฟโบราณ
	เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่าง งาน หรือผู้สนใจมีความรู้
ในเรื่องการทำกาแฟโบราณเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
	จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำกาแฟโบราณ
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของประชาชน 
ผู้ว่างงาน 
หรือผู้สนใจ
มีอาชีพเพิ่มขึ้น
	ประชาชน ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจมีความรู้ด้านการทำกาแฟโบราณ
	สำนักปลัด

	12
	โครงการฝึกอบรมการทำอาหารไทย
	เพื่อให้ประชาชน ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจมีความรู้ในเรื่องการทำอาหารไทยเพื่อนำไปประกอบอาชีพ
	จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำอาหารไทย
	40,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชน 
ผู้ว่างงาน 
หรือผู้สนใจมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
	ประชาชน ผู้ว่างงาน หรือผู้สนใจมีความรู้
ในเรื่องการทำ
อาหารไทยเพื่อนำ
ไปประกอบอาชีพ
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	13
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลวัด
	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ
ตำบลวัด ได้รับการพัฒนาสามารถแข่งขันได้
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลวัดหรือส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลวัด
	80,000
	-
	80,000
	-
	80,000
	ร้อยละของผลิตภัณฑ์มี
การพัฒนา
ให้ดีขึ้น
	ผลิตภัณฑ์ของตำบลวัดมีคุณภาพดี สามารถแข่งขันได้
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	14
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยง
ปลาเสริมรายได้
	เพื่อเพิ่มรายได้สร้างและ อาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือประชาชนผู้สนใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	30,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
	สามารถสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้
กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
	สำนักปลัด

	15
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการสานสัมพันธ์ตำบลวัด
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลวัด
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของผู้สูงอายุ และผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	16
	โครงการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน ผู้สูง อายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาสตำบลวัด
	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตำบลวัด
	จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ตำบลวัด
	100,000
	-
	100,000
	-
	100,000
	ร้อยละของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ 
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
	พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	17
	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ในตำบลให้กลุ่มมีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้และ
มีรายได้เพิ่มขึ้น
	จัดฝึกอบรมและเพิ่ม
ทักษะในการประกอบอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ในตำบล จำนวน 1 ครั้ง
ต่อปี
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ร้อยละหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
	กลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชน
ทั่วไป ฯลฯ ในตำบลมีทักษะและศักยภาพเพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	18
	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลวัด
	เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในตำบล
	จัดอบรมให้ความรู้แกนนำชุมชนในตำบล
	-
	400,000
	400,000
	400,000
	400,000
	ผู้นำในตำบลวัด
	ได้รับความรู้นำมาพัฒนาตำบลวัด
	สำนักปลัด

	19
	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลวัด 
	เพื่อให้กลุ่มสตรี มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาตำบล
	กลุ่มสตรี จำนวน 5 

หมู่บ้าน จำนวน 100 คน


	-
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	กลุ่มสตรีตำบลวัด
	กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
	สำนักปลัด

	20
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลวัดมีความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติด
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติด
	-
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	เด็กและเยาวชน จำนวน 120 คน
	ทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบลวัดมีความรู้เรื่องภัยจากยาเสพติด
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	21
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรตำบลวัด
	เพื่ออบรมให้กลุ่มอาชีพและเกษตรกรตำบลวัดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
	กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
	-
	100,000
	50,000
	50,000
	50,000
	กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
	กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป มีความเข้มแข็งมากขึ้น
	สำนักปลัด

	22
	โครงการอบรมผู้นำศาสนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อให้ความรู้ผู้นำศาสนาในตำบลวัด
	ผู้นำศาสนาประจำมัสยิด จำนวน 9 แห่ง
	-
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ผู้นำศาสนาใน
ตำบลวัด
	ผู้นำศาสนามีความเข้มแข็งมากขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2.4 แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
	4,700,000
	4,800,000
	4,900,000
	5,000,000
	5,100,000
	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
	ผู้สูงอายุได้รับการ
ดำรงชีพที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	2
	โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้พิการ
	เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้แก่
ผู้พิการ
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
	1,800,000
	2,400,000
	2,500,000
	2,600,000
	2,700,000
	จำนวนผู้พิการ
ที่ได้รับเบี้ยพิการ
	คนพิการหรือทุพพลภาพมีการดำรงชีพ
ที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เดือนละ 500 บาท
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
	สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยเอดส์
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันให้เด็กกล้าแสดงออก
	จัดกิจกรรมในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนี้

- จัดกิจกรรมการแสดง
บนเวที
- การแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กและเยาวชน
- เกมส์การแข่งขัน
ฯลฯ
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	ร้อยละหรือจำนวนเด็กที่เข้า ร่วมโครงการ
	ส่งเสริมให้เด็กได้
มีกิจกรรมร่วมกันและสร้างเสริมประสบการณ์
กล้าแสดงออก
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทักษะการเรียนการสอน และมีพัฒนาการสมวัย
	ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	ร้อยละของนักเรียน ศพด.
มีพัฒนาการสมวัย
	นักเรียนศพด.มีทักษะการเรียน
การสอนที่ดี
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการจัดฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กใน ศพด.อบต.วัด
	เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นตามวัย
	จัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ศพด.อบต.วัด
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละของนักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้น
	นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตามวัย
	สำนักปลัด

	4
	โครงการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศพด.อบต.วัด
	เพื่อให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการ ศึกษาของ ศพด.
	จัดฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
	ผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของ ศพด.
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	5
	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
	เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจพัฒนา การความคิดทักษะการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้           ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.วัด
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ศพด. มีความรู้และทักษะที่ดีขึ้น
	ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก ศพด.
มีความรู้และมีทักษะที่ดี
	สำนักปลัด

	6
	โครงการรอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี
	เพื่อเฝ้าระวังและดูแลป้องกันสุขภาพช่องปากของเด็ก ศพด.ตำบลวัด
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูและสุขภาพช่องปากให้กับเด็ก ศพด.ตำบลวัด เช่น การแปรงฟันที่ถูกวิธี
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของเด็ก ศพด.มีสุขภาพช่องปากที่ดี
	เด็ก ศพด.ตำบลวัด มีสุขภาพช่องปากที่ดีมีการแปรงฟันที่ถูกวิธี
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	7
	โครงการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มทักษะในการเรียนการสอนอัล-กรุอาน
	เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนอัล-กรุอานให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนการสอนอัล-กรุอานให้กับให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
	200,000
	250,000
	250,000
	300,000
	300,000
	ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีทักษะการเรียนอัล-กรุอานที่ดีขึ้น
	เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีทักษะการเรียนอัล-กรุอานที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	8
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสำหรับ ศพด. ดังนี้
1.สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยในศพด. มื้อละ 21 บาท จำนวน 245 วัน
2.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี คนละ 1,700 บาท
3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี คนละ 1,130 บาท ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท
ต่อปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อปี
	เด็กเล็กระดับอายุ 2-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 

จำนวน 1 แห่ง ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนในอัตราคนละ 1,700บาท/ปี และเด็กอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จำนวน 1 แห่ง ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนในอัตราคนละ 1,700บาท/ปี
	700,000
	900,000
	900,000
	950,000
	1,000,000
	จำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละปี การศึกษา
	เด็กเล็กมี พัฒนาการที่ดี เพิ่มขึ้นในทุกด้าน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	9
	โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศพด. อบต. วัด
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคี
	จัดกิจกรรมกีฬาสีปีละ 1 ครั้งต่อปี 
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กมีสุขภาพดี ได้มีกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างประสบการณ์กล้าแสดงออก
	สำนักปลัด

	10
	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็ก
	เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็ก
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชาชนในตำบลวัด
	10,000
	-
	-
	-
	10,000
	ร้อยละของเด็กมีโภชนาการที่ดี
	เด็กมีโภชนาการที่ดี
	สำนักปลัด

	11
	โครงการอนาคตเด็กสดใสห่างไกลยาเสพติด
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในตำบลวัด
	10,000
	-
	20,000
	-
	10,000
	ร้อยละของเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
	เด็กและเยาวชนในเขตตำบลวัดห่างไกลยาเสพติด
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	12
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
	จัดกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนของศพด.
	10,000
	-
	-
	10,000
	10,000
	ร้อยละของเด็กศพด. มีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน
	เด็กนักเรียนของ ศพด. มีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย
	สำนักปลัด

	13
	โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

	เพื่อส่งเสริมการจัดการ ศึกษาของศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอยะรัง
	เพื่อส่งเสริมการจัดการ ศึกษาให้ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	ร้อยละของนักเรียน กศน.ได้รับการดูแลด้านการศึกษา
	นักเรียน กศน.ได้รับ
การดูแลด้านการศึกษา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	14
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
	เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.
มีอาหารกลางวัน
	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนต้นพิกุล
- โรงเรียนวัดเกาะหวาย
	3,000,000
	3,500,000
	4,000,000
	4,500,000
	5,000,000
	ร้อยละของ
เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน
	นักเรียนในสังกัด สพฐ. มีอาหารกลางวัน
	สำนักปลัด

	15
	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)
	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสุขภาพและพลานามัยให้แก่เด็กนักเรียนใน ศพด.และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตำบล
	จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน ศพด.และเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลวัด
	1,300,000
	1,350,000
	1,400,000
	1,450,000
	1,450,000
	ร้อยละของเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริม 
(นม)
	เด็กนักเรียนใน ศพด.และนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีพัฒนาการด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	16
	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลวัด
	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการสมวัย
	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ตำบลวัด
	100,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาสมวัย
	เด็กและเยาวชน
มีพัฒนาการสมวัย
	สำนักปลัด

	17
	โครงการเด็กปฐมวัยสู่การเรียนรู้
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยของ ศพด.ให้มีทักษะการเรียนรู้และศักยภาพเพิ่มขึ้น
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละหรือจำนวนเด็กที่เข้าร่วมโครงการ
	เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันและเสริมสร้างประสบ
การณ์แสดงออก
	สำนักปลัด

	18
	โครงการต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.พร้อมเทพื้น คสล.
	เพื่อต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.
	ต่อเติมหลังคากันสาด ศพด.ขนาด 8.00 x 6.00 (รายละเอียดตามแบบแปลงที่ อบต.กำหนด) พื้น คสล. 

11 x 6 หนา 12.00 ซม.

	88,500
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของครูมีพื้นที่ใช้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	19
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตำบลวัด
	ส่งเสริมทักษะด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม
	จัดกิจกรรมการแสดงและการแข่งขันของเด็กๆ
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย
	เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมทักษะรอบด้าน
	สำนักปลัด

	20
	โครงการก่อสร้างศาลาพักคอย ศพด.
	เพื่อให้มีศาลาพักคอยในตำบลวัด
	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 2.00 สูง 2.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลงที่ อบต.กำหนด)
	50,000
	50,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากศาลา
	ประชาชนได้ใช้ศาลาพักคอยเพื่อหลบแดดและฝน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
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	2570
	
	
	

	21
	ก่อสร้างเสาธงชาติหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเสาธง
	ก่อสร้างเสาธงชาติหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด ขนาดเสาสูง 6.00 เมตร พร้อมฐานขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลงที่ อบต.กำหนด)
	30,000
	30,000
	-
	-
	-
	เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเสาธง เพื่อใช้เคารพธงชาติ พร้อมกันในยามเช้า
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.วัด
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลห่างไกล
ยาเสพติด
	จัดงานแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดของตำบลวัด 
ปีละ 1 ครั้ง
	300,000
	200,000
	300,000
	200,000
	200,000
	ร้อยละเด็กเยาวชน และประชาชนห่าง ไกลยาเสพติด
	เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลมีความสามัคคี ห่างไกลจากยาเสพติด
	สำนักปลัด

	2
	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาของตำบลวัดเข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลได้เล่นกีฬา
	จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนห่าง ไกลยาเสพติด
	เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา
	สำนักปลัด

	3
	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาทุกประเภท
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลได้เล่นกีฬา
	ฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาทุกประเภทให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น
	50,000
	-
	80,000
	80,000
	80,000
	ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพดี
	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะด้านกีฬา
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	4
	โครงการจัดแข่งขัน
กีฬาเด็กและเยาวชนตำบลวัด
	เพื่อให้เด็ก และเยาวชนตำบลวัดได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี
	จัดแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลวัด ปีละ 1 ครั้ง
	150,000
	150,000
	250,000
	150,000
	150,000
	ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความสามัคคี 
และสุขภาพดี
	เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความสามัคคี
	สำนักปลัด

	5
	อุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนของอำเภอยะรัง
	เพื่ออุดหนุนและสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนของอำเภอยะรัง
	อุดหนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนของอำเภอยะรัง
	30,000
	-
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี และมีความสามัคคี
	เด็กและเยาวชนมีความสามัคคี และมีสุขภาพดี
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	6
	โครงการจัดงานวันฮารีรายอ
	เพื่อทำนุบำรุงศาสนาและพิธีทางศาสนาให้อยู่สืบไป
	สนับสนุนการจัดงานเนื่องในวันฮารีรายอ ในพื้นที่
ตำบลวัด
	30,000
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ท้องถิ่นได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
	สำนักปลัด

	7
	โครงการเมาลิดสัมพันธ์
	จัดกิจกรรมและรำลึกถึงศาสดาของศาสนาอิสลาม ส่งเสริมการศาสนาในท้องถิ่น
	จัดงานเมาลิดในเขต
ตำบล จำนวน 1 ครั้ง
ต่อปี
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้
รำลึกถึงท่านศาสดา
ของศาสนา
	สำนักปลัด

	8
	โครงการรอมฏอนสัมพันธ์
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตามหลักศาสนา
อิสลาม
	จัดกิจกรรมเพื่อละศีลอด
ในเดือนรอมฎอนให้แก่ประชาชน
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามหลักสาสนา
อิสลาม
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	9
	โครงการจัดงานวันลากพระ
	เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
	สนับสนุนการจัดงานวันลากพระ จำนวน 
1 ครั้งต่อปี
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	25,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ท้องถิ่นได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
	สำนักปลัด

	10
	โครงการจัดงานวันกตัญญู
	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
	จัดงานวันกตัญญูจำนวน 1 ครั้งต่อปี
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ท้องถิ่นได้สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม
ในชุมชน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	11
	โครงการจัดงาน
วันสารทไทย
	เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
	จัดงานวันสารทไทย (ทำบุญเดือน 10) หรือกิจกรรมเกี่ยวกับวันสารทไทย
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ท้องถิ่นได้สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม
ในชุมชน
	สำนักปลัด

	12
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนของตำบลวัด
	เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ด้าน
ศาสนาคุณธรรมจริยธรรม 
	จัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมด้านศาสนา และจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนของตำบลวัด
	80,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกล  ยาเสพติด
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	13
	โครงการอาซูรอสัมพันธ์
	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีอันดีงาม
	จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวัด
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ท้องถิ่นได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม
	สำนักปลัด

	14
	โครงการให้ความรู้
การครองเรือน 
	เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในการครองเรือน

	เยาวชน(หญิง) อายุ 15 ปี ขึ้นไป เยาวชน (ชาย) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 15 คนต่อมัสยิด
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการครองเรือน ลดปัญหาการหย่าร้าง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	15
	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพตามหลักการศาสนาอิสลาม
	เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ในการจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลามไม่ให้สูญหายไป
	จำนวน 250 คน
ปีละ 50 คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ผ่านอบรมมีความรู้ถ่ายทอดได้ ร้อยละ 100
	การจัดการศพถูกตามหลักศาสนา
	สำนักปลัด

	16
	โครงการวัด มัสยิดประชารัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมด้วยกันเกิดความสามัคคีในชุมชน
	วัด จำนวน 1 แห่ง
มัสยิด จำนวน 9 แห่ง
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	ประชาชน
ตำบลวัด
	ชุมชนมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพและการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	17
	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประชาชนทั่วไป
	เพื่อให้ประชาชนตำบลวัดมีคุณธรรม จริยธรรม ในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน
	ประชาชนทั่วไป จำนวนปีละ 200 คน
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	เยาวชนและประชาชนตำบลวัด
	เพื่อให้ประชาชนตำบลวัดมีคุณธรรม จริยธรรม
	สำนักปลัด

	18
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์
	เพื่อสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม
วันสงกรานต์
	ประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านเกาะหวาย
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ประชาชนหมู่ที่ 3
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี คงอยู่สืบไป
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า      การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ อบต.วัด
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.วัดให้
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.วัด
	100,000
	-
	150,000
	150,000
	150,000
	สภาพภูมิทัศน์สวยงาม
	สภาพภูมิทัศน์สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


	2
	โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตำบลวัด
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตำบลวัดให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตำบลวัด
	100,000
	150,000
	100,000
	100,000
	100,000
	สภาพภูมิทัศน์สวยงาม
	สภาพภูมิทัศน์สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง

	3
	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในหมู่บ้านและตำบล
	เพื่อให้ประชาชน
รักษาความสะอาด
ในหมู่บ้านและตำบล
	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในหมู่บ้านและตำบล
	30,000
	-
	-
	-
	-
	สภาพภูมิทัศน์มีความสะอาด
	ประชาชนสนใจดูแลรักษาความสะอาดในหมู่บ้านและตำบล
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยื่น
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.2 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตร
	เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร
	จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตร
	-
	-
	50,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีความรู้เรื่องการประกอบอาชีพการเกษตร
	กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการเกษตรมากขึ้น
	สำนักปลัด
ข้อบัญญัติ 68

	2
	โครงการปลูกต้นไม้ในตำบลวัด
	เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในชุมชน
	จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ปลูกป่า ฯลฯ
ในเขตพื้นที่ตำบลวัด 
	30,000
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	ในเขตำบลวัดมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
	เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	3
	โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
	เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลวัด
	จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
	50,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
	ตำบลมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่และมีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยื่น
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
4.2 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	4
	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	เพื่อขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
	สำนักปลัด

	5
	โครงการการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands)


	เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำ
	รวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสำรวจขอบเขตและการรังวัด ฯลฯ

	30,000
	-
	30,000
	-
	-
	ร้อยละพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลวัด
	เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ตำบลวัด
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ อปท.
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์
	250,000
	-
	350,000
	350,000
	350,000
	จำนวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80
	ผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมได้มีการอบรมเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารงาน
ใน อปท.
	สำนักปลัด


5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร อบต.วัด
	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
	500,000
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	คณะผู้บริหาร ฯลฯ มีความรู้เพิ่มขึ้น
	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
จ้างมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
	สำนักปลัด

	3
	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอยะรัง
	เพื่ออุดหนุนช่วยเหลือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอยะรัง
	อุดงบประมาณให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอยะรังเป็นสถานที่กลางในการช่วยเหลือ
	25,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
	การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างประจำอำเภอเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
	สำนักปลัด
ข้อบัญญัติ 68


5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	4
	โครงการจัดเก็บข้อมูลของตำบลวัด
	เพื่อให้ทราบข้อมูล
ที่แท้จริง
	จัดเก็บข้อมูลหรือข้อมูลสถิติทางวิชาการของตำบลวัด
	20,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละได้รับข้อมูล
ที่แท้จริง
	ได้รับข้อมูลที่แท้จริง
	สำนักปลัด

	5
	โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการทำงานตามหลักการบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดี
	เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการทำงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	50,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของการ
ทำงานมีความ
โปร่งใส
	การทำงานมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	6
	โครงการ อบต.วัด เคลื่อนที่
	เพื่อรับฟังปัญหาและให้บริการประชาชนในพื้นที่
	จัดกิจกรรมเพื่อ
พบปะประชาชน 
และประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ของ
อบต.
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด

	7
	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
	เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่
	จัดกิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล
	50,000
	-
	-
	-
	-
	ประชาชนในเขตตำบลเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ครัวเรือน
	สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
มีแผนพัฒนาเป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	8
	โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกฯ และหรือสมาชิกฯอบต.
	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งและไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
	จัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมของ อบต.วัด
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	ร้อยละของจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
	ประชาชนรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น
	สำนักปลัด

	9
	บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
	การให้บริการช่วงพักกลางวัน
	0
	0
	0
	0
	0
	ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	10
	โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล
	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมมาภิบาลคุณธรรมและจริยธรรม
	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
	-
	-
	-
	-
	30,000
	ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
	สำนักปลัด

	11
	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างมีคุณธรรมจริยธรรม
	ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
	-
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	ร้อยละชองผู้เข้า ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้างสังคม
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	12
	โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
	เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
	กำหนดให้พนักงานจ้างบันทีกผลการปฏิบัติงานประจำวัน
	0
	0
	0
	0
	0
	ร้อยละของผู้เข้า ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ทำให้สามารถทราบ
ผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
	สำนักปลัด

	13
	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
	เผยแพร่ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
	0
	0
	0
	0
	0
	จำนวนช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
	ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	14
	โครงกาต่อเติม ห้องเก็บเอกสาร สำนักงาน อบต.
	เพื่อใช้สำหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	45,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละห้องเก็บเอกสารเพิ่มขึ้น
	มีห้องสำหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


	15
	โครงการปรับปรุง ห้องเก็บพัสดุ อบต.วัด
	เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บพัสดุต่าง ๆ 
	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมชั้นวางเก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร ขนาด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 3.00 เมตร 4 ชั้น สูง 2.00 เมตร จำนวน 3 ชุด
	 200,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละห้องเก็บพัสดุเพิ่มขึ้น
	มีห้องสำหรับเก็บพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


	16
	โครงการจัดสวน สำนักงาน อบต.
	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานให้น่าอยู่
	ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	185,000
	185,000
	185,000
	185,000
	185,000
	ร้อยละของสวนเพิ่มขึ้น
	สำนักงานน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างโรงครัวสำนักงาน อบต.
	เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหาร
	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	450,000
	-
	-
	-
	ร้อยละโรงครัวเพิ่มขึ้น
	มีโรงครัวสำหรับประกอบอาหาร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	18
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.
	เพื่อสำหรับใช้สำหรับเป็นที่จอดรถพนักงานอบต.และประชาชนผู้มาติดต่อ
	ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	150,000
	-
	-
	ร้อยละโรงจอดรถเพิ่มขึ้น
	มีโรงจอดรถสำหรับจอดรถให้เป็นระเบียบ
	กองช่าง

	19
	สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา อบต.
	เพื่อใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของ อบต.
	จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ หมู่ที่ 1-5 ตำบลวัด
	5,000
	-
	-
	-
	-
	หน่วยงานมีฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน 
จำนวน 1 ฐาน 
ข้อมูล
	อบต. มีข้อมูลถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
ในการแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	20
	โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม
	เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการบริการประชาชน
	ขนาดยาว 13.90 สูง 3.00 เมตร ฝ้าเพดานพื้นที่ 45 ตรม.

ติดตั้งผนังกระจก กว้าง 1 เมตร  สูง 2.22 เมตร จำนวน 2 บาน
	120,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละหน้าห้องประชุมสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้มากขึ้น
	สำนักงานน่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง
กันเงิน 66

	21
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และพนักงานจ้าง
	เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมีความรู้ 
	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง 

	500,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้เพิ่มขึ้น
	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	22
	โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายแก่ประชาชน
	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายมากขึ้น และการจัดเก็ยภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต. วัด จำนวน 5 หมู่บ้าน
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ประชาชนมีความเข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
	ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ทำให้งานจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	กองคลัง

	23
	โครงการของดีอำเภอ
ยะรัง
	เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	สนับสนุนเงินงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมโครงการของดีเมืองยะรัง
	50,000
	50,000
	70,000
	70,000
	70,000
	ร้อยละหรือจำนวนของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
	สร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
	สำนักปลัด


	24
	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด
	 จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี ฯ
	-
	50,000
	-
	50,000
	-
	ร้อยละ 90 ของฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่มีความถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
	การจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
	กองคลัง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของตำบลวัด
	เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันที
	ดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย
อันเกิดจากสาธารณภัย
	100,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	จำนวนครั้งที่ดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย
	ลดอันตรายและความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่สงกรานต์ ฯลฯ
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล ฯลฯ
	ประชาสัมพันธ์รณรงค์
และลดอุบัติเหตุใน
ช่วงเทศกาล หรือตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	จำนวนครั้งที่
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
	สามารถป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการ
ใช้รถใช้ถนน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบหรือเสียหาย
จากภัยพิบัติต่าง ๆ 
	ดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย
อันเกิดจากสาธารณภัย
	300,000
	-
	300,000
	-
	300,000
	จำนวนครั้งที่          ดำเนินการ
ป้องกันและบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัย
	ลดอันตรายและลดความเสียหายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
	สำนักปลัด

	4
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันและเตรียม
ความพร้อมรับมือกับภัยฯ
	ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป
	50,000
	-
	50,000
	-
	50,000
	จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
	ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะ
ในกระบวนการจัดการภัยพิบัติฯ
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	5
	โครงการ”รักและห่วงใย ใส่ใจ ความปลอดภัย”
	เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและเสริมสร้างพฤติกรรมการเคารพ
กฎจราจร
	ประชาชนและเยาวชน
ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจร
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	จำนวนผู้เข้า
รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
	กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความสำคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎจราจร
	สำนักปลัด

	6
	โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชน
ในท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปรองดองของประชาชนในพื้นที่ตำบลวัด
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองของประชาชนในพื้นที่
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	7
	โครงการฝึกอบรม
ชุดจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบล
	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งของ
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว 
และเป็นระบบ
	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จิตอาสาภัยพิบัติ
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่
เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นระบบ
	สำนักปลัด

	8
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
	เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
	ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลวัด
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัย
	เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ให้มีกำลังใจที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนหมู่บ้านและแผนชุมชน
(ผ.02/1)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	หมู่ที่ 1 บ้านวัด
	5
	690,000
	3
	640,000
	3
	640,000
	3
	640,000
	3
	640,000
	17
	3,250,000

	หมู่ที่ 2 บ้านปูลากูวิง
	6
	390,000
	5
	240,000
	5
	240,000
	5
	240,000
	5
	240,000
	26
	1,350,000

	หมู่ที่ 3 บ้านเกาะหวาย
	7
	425,000
	4
	290,000
	4
	290,000
	4
	290,000
	4
	290,000
	23
	1,585,000

	หมู่ที่ 4 บ้านกูแบปาเซ
	5
	435,000
	3
	220,000
	3
	220,000
	3
	220,000
	3
	220,000
	17
	1,315,000

	หมู่ที่ 5 บ้านปายอกะลูแว
	5
	215,000
	4
	200,000
	4
	200,000
	4
	200,000
	4
	200,000
	21
	1,015,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
	28
	2,155,000
	19
	1,590,000
	19
	1,590,000
	19
	1,590,000
	19
	1,590,000
	104
	8,515,000


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 1
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการปลูกพืช ผักสวนครัว
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 25 คน
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	80,000
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีรายได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นบ้านพร้อมอาหารและวัสดุอุปกรณ์
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 25 คน
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีรายได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการปรับปรุงรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณกูโบร์
	ก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง 
	100,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของกูโบร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น
	รั้วกูโบร์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
	แผนชุมชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 1
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมด้านจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม จำวน 25 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมฝึก  อบรม
	ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการก่อสร้างป้อม ชรบ.
	เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
	ป้อม ชรบ. จำนวน 1 หลัง
	150,000
	-
	-
	-
	-
	ป้อม ชรบ. จำนวน 1 หลัง
	ประชาชนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	รวม
	จำนวน 5 โครงการ
	
	
	690,000
	640,000
	640,000
	640,000
	640,000
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 2
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ มีความรู้ในการทำขนม
	ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ จำนวน 20 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯมีความรู้ในการทำขนม
	กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ มีความรู้ในการประกอบอาชีพทำขนม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตวแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำเกษตรแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 2
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมด้านจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม จำวน 25 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
	ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการก่อสร้างป้อม ชรบ.
	เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
	ป้อม ชรบ. จำนวน 1 หลัง
	150,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของป้อมชรบ.เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	6
	โครงการซ่อมแซมหลังคา
	เพื่อซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด หรือเสียหายจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
	ซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด หรือเสียหาย ตลอดปี
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการซ่อม แซม
	ครัวเรือนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	รวม
	จำนวน 6 โครงการ
	
	
	390,000
	240,000
	240,000
	240,000
	240,000
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 3
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำเกษตรแก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	ร้อยละของประชาชนมีรายได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการต่อเติมรั้วป่าช้า (วัดเกาะหวาย) 
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณป่าช้า
	ต่อเติมรั้วป่าช้า (วัดเกาะหวาย) จำนวน 1 แห่ง 
	60,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของรั้วป่าช้ามีจำนวนเพิ่ม ขึ้น
	รั้วป่าช้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
	แผนชุมชน
	กองช่าง

	3
	โครงการต่อเติมท่อระบายน้ำ (หน้าบ้านพี่หมูถึงหัวสะพาน ม.3)
	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
	ต่อเติมท่อระบายน้ำ (หน้าบ้านพี่หมูถึงหัวสะพาน ม.3) จำนวน 1 แห่ง
	60,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของท่อระบายน้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น
	ป้องกันน้ำท่วมขัง และระบายน้ำ
	แผนชุมชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 3
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมด้านจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	จัดฝึกอบรมด้าน
จริยธรรมทางศาสนาอิสลาม จำนวน 25 คน
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	30,000
	จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
	ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการปรับปรุงป้อม ชรบ.
	เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
	ป้อม ชรบ. จำนวน 1 หลัง
	15,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของป้อมชรบ.เพิ่ม ขึ้น
	ประชาชนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	6
	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลานิลในบ่อ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลานิลในบ่อให้แก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 10 คน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	7
	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้แก่ประชาชนทั่วไป
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 10 คน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	รวม
	จำนวน 7 โครงการ
	
	
	425,000
	290,000
	290,000
	290,000
	290,000
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 4
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร (เพาะเห็ดฟาง)
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรในตำบล
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 คน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของเกษตรมีรายได้และมีอาชีพ
	เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรในตำบล
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 20 คน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	ร้อยละของประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการปรับปรุงถนนทรุด
	เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา
	ปรับปรุงถนนที่ทรุด 
หมู่ที่ 4
	200,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของเส้น ทางสามารถสัญจรได้
	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
	แผนชุมชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 4
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในตำบล จำนวน 20 คน
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	ร้อยละของเยาวชนติดยาเสพติดน้อยลง
	เยาวชนในตำบลห่างไกลยาเสพติด
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการปรับปรุงป้อม ชรบ.
	เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
	ป้อม ชรบ.จำนวน 1 หลัง
	15,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของป้อมชรบ.เพิ่ม ขึ้น
	ประชาชนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	รวม
	จำนวน 5 โครงการ
	
	
	435,000
	220,000
	220,000
	220,000
	220,000
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 5
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	1
	โครงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงภัยยาเสพติด
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนในตำบล จำนวน 20 คน
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	40,000
	ร้อยละของเยาวชนและประชาชนห่าง ไกลยาเสพติด
	เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงภัยยาเสพติด
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	2
	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ มีความรู้ในการทำขนม
	ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการทำขนมให้แก่กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ จำนวน 20 คน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯมีความรู้ในการทำขนม
	กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ มีความรู้ในการประกอบอาชีพทำขนม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	3
	โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่เกษตรกรในตำบล
	ส่งเสริมการมีรายได้และสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ จำนวน 20 คน
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	ร้อยละของประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพ
	ประชาชนมีราย ได้และมีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 8 มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมหล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
หมู่ที่ 5
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	ที่มาของโครงการ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดอบรมด้านจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบล
	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม
	จัดฝึกอบรมด้าน
จริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล ปีละ 1 ครั้ง
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	จำนวนของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม
	เด็กและเยาวขนมีคุณธรรมและจริยธรรมอิสลาม
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	5
	โครงการซ่อมแซมป้อม ชรบ.
	เพื่อใช้รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน
	ป้อม ชรบ.จำนวน 1 หลัง
	15,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของป้อมชรบ.เพิ่ม ขึ้น
	ประชาชนมีความปลอดภัย
	แผนชุมชน
	สำนักปลัด

	รวม
	จำนวน 5 โครงการ
	
	
	215,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	
	
	
	


รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจืองาบูลู หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 บ้านกูแบปาเซ
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมา
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4,240 ตารางเมตรพร้อมวางท่อ พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	3,392,000
	3,392,000
	3,392,000
	3,392,000
	3,392,000
	ร้อยละของถนนสำหรับสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไปมา
	กองช่าง

	2
	โครงการขุดลอกคลองโต๊ะฆอลอ หมู่ที่ 3 ถึงเขต หมู่ที่ 4
	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและเพื่อใช้ทำการเกษตร
	ขุดลอกคลอง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,500 ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พื้นที่ 1,500 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,731,190
	-
	-
	ร้อยละของบ้านเรือนไม่มีน้ำท่วมและมีน้ำเพื่อการเกษตร
	น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนและมีน้ำเพื่อการเกษตร
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	3
	โครงการขุดลอก ละหารยือเด็ง หมู่ที่ 2 (บ่อ 2)
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกเป็นที่รองรับน้ำลงใน
ละหาร
	ขุดลอกบ่อ ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเรียงหินรอบสระน้ำ 1,190 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	1,986,500
	1,986,500
	1,986,500
	1,986,500
	1,986,500
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	4


	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักบ้านดงซงตะยี

	เพื่อช่วยในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
	วางท่อคสล. Ø 0.80x1 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 1,384 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-
	-
	3,460,000
	-
	-
	ปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำได้ดี
	น้ำไม่ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	5
	โครงการขุดลอก ละหารยือเด็ง หมู่ที่ 2 (บ่อ 4)
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกเป็นที่รองรับน้ำลงในละหาร
	ขุดลอกบ่อ ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมเรียงหินรอบสระน้ำ 390 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	815,000
	815,000
	815,000
	815,000
	815,000
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	6
	โครงการขุดลอก ละหารยือเด็ง หมู่ที่ 2 (บ่อ 6)
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกเป็นที่รองรับน้ำลงในละหาร
	ขุดลอกบ่อ ขนาดกว้าง 90.00 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมสร้างรั้วเหล็กรอบสระ ยาว 480 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	3,105,600
	3,105,600
	3,105,600
	3,105,600
	3,105,600
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	7
	โครงการขุดลอกคลองพร้อมยกระดับถนนริมคลองกูแบปาเซ หมู่ที่ 4 ถึงสุไงตียา หมู่ที่ 3
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกและประชาชนได้ใช้ถนนสัญจร
	ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 5 จุด พร้อมป้ายโครงการ (ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	6,400,000
	6,400,000
	6,400,000
	6,400,000
	6,400,000
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น และมีถนนสำหรับสัญจร 
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม และมีถนนสำหรับสัญจรไปมา
	กองช่าง

	8
	โครงการขุดลอกคลองสูงามาตี หมู่ที่ 2
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
	ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 7.00 เมตร ก้นบ่อเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ยกระดับคันดิน 2 ข้าง ๆ ละ 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมท่อลอด และวางท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 240 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	7,650,000
	7,650,000
	7,650,000
	7,650,000
	7,650,000
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	9
	โครงการขุดลอกละหารยือเด็ง หมู่ที่ 2 
	เพื่อให้น้ำไหลสะดวกเป็นที่รองรับน้ำลงในละหาร
	ขุดลอก ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ก้นกว้าง 15.00 เมตร ยาว 246.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ยกระดับคันดิน 2 ข้าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 246 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	1,270,000
	1,270,000
	1,270,000
	1,270,000
	1,270,000
	ปัญหาน้ำท่วมขัง และช่วยระบายน้ำดีขึ้น
	การระบายน้ำสะดวกขึ้นและแก้ปัญหาน้ำท่วม
	กองช่าง

	10
	โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลที่ละหารพร้อมคูระบายน้ำรอบสนาม
	เพื่อระบายน้ำและกั้นบริเวณเป็นสัดส่วน
	ก่อสร้างรั้วขนาดยาว 370.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร พร้อมประตู 2 ชุด และ
คูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 356.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด
	2,520,000
	2,520,000
	2,520,000
	2,520,000
	2,520,000
	รั้วสนามฟุตบอลพร้อมคูระบายน้ำเพิ่มขี้น
	มีแนวเขตที่ดินชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	11
	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายบ้านยือเด็ง หมู่ที่ 2 ถึงปายอกะลูแว หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ 5,400 ตาราเมตร
พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	2,160,000
	2,160,000
	2,160,000
	2,160,000
	2,160,000
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง

	12


	โครงการบุกเบิกถนนหน้ามัสยิดยือรากูนิงถึงสุดเขตกระโด หมู่ที่ 3

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,920,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	13
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ละหาร ยือเด็ง หมู่ที่ 2 
	เพื่อปรับปรุงภูมิท้ศน์ให้น่าอยู่และเป็นแหล่งท่องเทียวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในตำบล
	-ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
-ก่อสร้างอาคารละหมาด ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง
-ก่อสร้างลานจอดรถขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 จุด
-ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เสาสูง 8 เมตร จำนวน 30 ชุด
-ก่อสร้างศาลาพักร้อน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 4 หลัง
-ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร จำนวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	9,150,000
	9,150,000
	9,150,000
	9,150,000
	9,150,000
	ร้อยละของประชาชนมีที่พักผ่อนเพิ่มขึ้น
	มีภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าอยู่ สามารถทำกิจกรรม และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในตำบลวัด
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาg
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	14
	โครงการบุกเบิกถนนสายแลกือบง หมู่ที่ 2 
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.50 เมตร พื้นที่เฉลี่ย 4,000 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,880,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	15
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายดูซงโต๊ะนอจากบ้านเปาะวอกอเซ็งถึงบ้านแบแม หมู่ที่ 4

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,530,000
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	16
	โครงการบุกเบิกถนนยากูนิงถึงที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 5
	เพื่อให้ความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชน
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 300 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	1,450,000
	-
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	17
	โครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนศสล. สายบ้านปาปาเซ็ง หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	บุกเบิกถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พื้นที่ 4,800 ตร.ม. ปรับระดับลูกรัง 20 ซม. ลงหินคลุก 10 ซม. ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	5,025,000
	5,025,000
	5,902,000
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น

	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	18
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับผิวทางเดิม สายโต๊ะฆอลอ ถึงมาปะ สุดเขตตำบลวัด หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมยกระดับผิวทางเดิม ปรับระดับลูกรัง 20 ซม. ลงหินคลุก 10 ซม. ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	5,942,000
	5,942,000
	5,942,000
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว

	กองช่าง

	19
	โครงการบุกเบิกถนนต่อที่แวเซ็ง อาบูวะ ไปถึงถนนสุงามาตี ทางไปตำบลระแว้ง หมู่ที่ 1

	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว

	บุกเบิกถนนต่อจากเดิม  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ 4,800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	-
	1,536,000


	-
	-
	ร้อยละของประชาชนที่มีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	20
	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.จากดูซงตะยีถึงบ้านเปาะเตะแอ            หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.50เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เฉลี่ย 1,800 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	1,445,000
	1,445,000
	1,445,000
	1,445,000
	1,445,000
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง

	21
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านแบแอ ตาปาจะ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	512,000
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
	กองช่าง
เงินสะสมปี
2567


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	22
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จืองาบูลู หมู่ที่ 3  
	เพื่อให้ประชาชนใช้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 160 เมตร สูง 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	936,000
	-
	-
	-
	-
	อาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง
	ประชาชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรม
	กองช่าง

	23
	โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลพร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมบ้านปายอกลูแว
	เพื่อใช้สำหรับเล่นฟุตซอลและทำกิจกรรมต่างๆ
	ปรับปรุงสนามฟุตซอลขนาดกว้าง 22.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร สูง 4.00 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	4,500,000
	สนามฟุตซอล 1 แห่ง
	ประชาชนมีสนามสำหรับเล่นฟุตซอล
	กองช่าง

	24
	โครงการปรับปรุงซ่อมสนามฟุตซอลพร้อมก่อสร้าง หลังคาคลุมที่ละหาร ยือเด็ง หมู่ที่ 2
	เพื่อใช้สำหรับเล่นฟุตซอลและทำกิจกรรมต่างๆ
	ปรับปรุงสนามฟุตซอลขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	6,500,000
	6,500,000
	-
	-
	-
	สนามฟุตซอล 1 แห่ง
	ประชาชนมีสนามสำหรับเล่นฟุตซอล
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ และการจัดการพลังงาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	25
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านซามัง ยือเด็ง หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า292.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	233,600
	233,600
	-
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทางที่สะดวกขึ้น
	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
	กองช่าง

	26
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สี่แยกต้นพิกุลสุดเขตตำบลวัด ม.3 (เขตกระโด)
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	4,747,000
	4,747,000
	4,747,000
	4,747,000
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง
ของบจังหวัด 67

	27
	โครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้าง อบต.วัดหมู่ที่ 1 ถึง ยือรากูนิง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	-
	4,123,000
	4,123,000
	4,123,000
	4,123,000
	ร้อยละของประชาชนมีการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น
	มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย รวดเร็ว
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย






หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่ขอประสาน

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 
	เพื่อให้มีแสงสว่างทั้งตำบล ลดพื้นที่เสี่ยงภัย และปัญหาอาชญากรรมในเวลากลางคืน
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	10,000,000
	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลาง คืน
	กองช่าง

	2
	โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณสถานตำบลวัด
	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5
	-
	8,096818
	8,096818
	-
	-
	ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางเวลากลาง คืน
	กองช่าง


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 


          
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13   
หมุดหมายที่ 11 ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ค.Sustainable Deverlopment Goals : SDGs       
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย






หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี 


ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.2 แผนงานการพาณิชย์
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
	งบประมาณ
	ตัวชี้วัด
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	หน่วยงานที่ขอประสาน

	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	ติดตั้งระบบประปาภายในหมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 2 
	9,999,000
	9,999,000
	9,999,000
	9,999,000
	9,999,000
	ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	2
	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองอัตโนมัติ (WATER TECH) water tech model ADF-ECU-WTO 1-8602-20 

พลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Hybrid) หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
อัตราการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาพร้อมระบบกรองอัตโนมัติ (WATER TECH) water tech model ADF-ECU-WTO1-8602-20 พลังงานแสงอาทิตย์ (Smart Hybrid)
หมู่ที่ 4
	-
	8,601,800
	8,601,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	8,601,800
	8,601,800
	ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	3

	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดียวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ละหาร ยือเด็ง หมู่ที่ 2
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด เพื่อลดการขาดแคลนน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ในหน้าน้ำท่วมน้ำหลาก
	ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดียวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ระบบ ละหาร ยือเด็ง หมู่ที่ 2
	-
	5,200,147.00
	5,200,147.00
	5,200,147.00
	5,200,147.00
	ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง

	4

	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านกูแบปาเซ หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาด คุณภาพดีใช้
	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านกูแบปาเซ หมู่ที่ 4
	-
	7,857,023.93
	7,857,023.93
	7,857,023.93
	7,857,023.93
	ร้อยละของหมู่บ้านมีน้ำประปาใช้
	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค
	กองช่าง


บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	

	1
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์อื่น
	เพื่อสนับสนุนให้มัสยิดในการจัดการงานศพ
	ที่อาบน้ำศพแบบสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร  ยาว 2.35 เมตร สูง 0.40 เมตร จำนวน 5 ชุด ๆ ละ ไม่เกิน 100,000 (ราคาตามท้องตลาด)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	สำนักปลัด

	2
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์อื่น
	เพื่อสนับสนุนให้มัสยิดในการจัดการงานศพ
	ที่อาบน้ำศพแบบสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาว 2.35 เมตร สูง 0.40 เมตร จำนวน 5 ชุด ๆ ละ ไม่เกิน 90,000 (ราคาตามท้องตลาด)
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	90,000
	สำนักปลัด

	3
	การเกษตร
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์การเกษตร
	เพื่อสนับสนุนการเกษตรและส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมในตำบล
	สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ ฯลฯ
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	สำนักปลัด

	4
	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์กีฬา
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับชุมชน
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	สำนักปลัด


บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	

	5
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์อื่น
	เพื่อความเป็นเรียบร้อยและสะดวกในการสัญจรไป – มา
	ติดตั้งป้ายชื่อถนน/ป้ายซอย และป้ายบอกเส้นทุกสายในเขตตำบล จำนวน 5 หมู่บ้าน
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	สำนักปลัด

	6
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์อื่น
	เพื่อให้ชุมชนมีที่รองรับขยะเพิ่มเติม
	จัดซื้อถังขยะให้แก่หมู่บ้าน 
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	สำนักปลัด

	7
	บริหารงานทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	เพื่อใช้สำหรับการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายในพื้นที่
	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบล จำนวน 5 จุด
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	สำนักปลัด

	8
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	เพื่อให้แสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	โคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมขาตั้งภายในเขตตำบลวัด จำนวน 5 หมู่บ้าน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	150,000
	กองช่าง


บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	

	9
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	- เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลวัด
- เพื่อใช้ตัดแต่งกิ่งไม้และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุด มีสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฎิบัติงาน จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
	2,700,000
	-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	10
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	
	รถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด จำนวน 1 คัน (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
	2,500,000
	-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	11
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ 
จราจร
	เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร
	ติดตั้งกระจกโค้งจราจรตามบริเวณแยกหมู่ที่ 1-5
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	กองช่าง



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	

	12
	การศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	เพื่อให้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค
	เครื่องกรองน้ำ 
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	23,000
	สำนักปลัด

	13
	การศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	เพื่อให้เก็บสิ่งของที่เหลือจากการประกอบอาหารในแต่ละวัน
	ตู้เย็น
	-
	8,500
	-
	-
	-
	  สำนักปลัด

	14
	แผนงานการศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สนาม
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องเล่นมากขึ้น
	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด
	500,000
	300,000
	300.000
	300,000
	300,000
	สำนักปลัด

	15
	แผนงานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	จัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งพร้อมโครงเหล็กพื้นไม้
	จัดจ้างทำเวทีกลางแจ้งพร้อมโครงเหล็กพื้นไม้ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 80.00 เซนติเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	สำนักปลัด

	16
	แผนงานบริหารทั่วไป
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมชุดลำโพงและอุปกรณ์
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	สำนักปลัด


บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
	ที่
	แผนงาน
	หมวด
	ประเภท
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

	
	
	
	
	
	
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570
	

	17
	เคหะและชุมชน
	ค่าครุภัณฑ์
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
	- เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลวัด
- เพื่อใช้ตัดแต่งกิ่งไม้และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	รถบรรทุกน้ำ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ตัวรถ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์ด้านท้ายสำหรับรถน้ำต้นไม้ มีท่อดูด-ท่อส่งน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนและเครนไฮดรอลิค มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
	3,500,000
	-
	-
	-
	-
	กองช่าง

	18
	การศึกษา
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
	เพื่อใช้ในอาคาร ศพด.อบต.วัด
	เพื่อใช้ในอาคาร ศพด.

อบต.วัด
	เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter)ขนาด 48,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้บรรเทาความร้อนเนื่องจากอากาศร้อน แก่เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.วัด
จัดซื้อในปี 2567 จำนวน 2 เครื่องและปี 2568 จำนวน 2 เครื่อง
	-
	121,800
	121,800
	-
	-
	สำนักปลัด




1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะ ต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนิน การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนิน การประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 
การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(2.) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัด ผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวมได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ อบต.ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.
แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1. การจัดทำแผนพัฒนาควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกัน
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
*****************************************
ส่วนที่ 1





สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน








๑. ด้านกายภาพ








แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด








๒. ด้านการเมือง/การปกครอง








๓. ประชากร








4. สภาพทางสังคม








5. สาธารณสุข








6. ระบบบริการพื้นฐาน








7. ระบบเศรษฐกิจ








8. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม








9. ทรัพยากรธรรมชาติ








ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








ส่วนที่ 2








1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)








 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3





เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)








เป้าหมายทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย








 ๓. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 





 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี





5. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2566-2570)





6. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








กลยุทธ์





จุดยืนทางยุทธศาสตร์





ตัวชี้วัด





ค่าเป้าหมาย





เป้าประสงค์ 





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  





7.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น








  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








ยุทธศาสตร์ที่ ๖


การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ








ยุทธศาสตร์ที่ ๕


การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม








ยุทธศาสตร์ที่ ๔


การสร้างโอกาสความเสมอภาค


ทางสังคม





ยุทธศาสตร์ที่ ๓


การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์








ยุทธศาสตร์ที่ ๒


การสร้างความสามารถในการแข่งขัน








ยุทธศาสตร์ที่ 1


ความมั่นคง





ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี





แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13








13.ภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน





12.มีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง





11.ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ





10.มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ





9.มีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 





8.มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน





7. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง





6.ฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ





5.ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทาง


โลจิสติกส์





4.ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง





3.การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก





2.การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน





1.สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป











เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs





16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง ความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ





8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน





7.สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา





5.บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง





4.สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต





3.สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย





2.ยุติความหิวโหยบรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้นและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน





1.ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่





12.สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน





13.ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น





6.สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขภาพอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน





14.อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน





17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน





11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืน





10.ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ





9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม





15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ





ยุทธศาสตร์ จังหวัดปัตตานี





1.เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก การเกษตรแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การบริการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภค





4.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมแห่งสันติสุข





3.การลดความยากจนข้ามรุ่นและความเหลื่อมล้ำภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง





2.การพัฒนาสังคมและศักยภาพคนทุกช่วงวัย ชุมชนน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี





แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี

















ยุทธศาสตร์ที่ 1


การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิต    ฮาลาล การค้าการบริการและการท่องเที่ยว





ยุทธศาสตร์ที่ 2


การพัฒนาสังคม ชุมชนที่น่าอยู่ และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและทุนทางสังคม





ยุทธศาสตร์ที่ 3


การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสู่นานาชาติ











5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต





4.การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น





3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน





2.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน





1.การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพชุมชน





1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน





2.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน





5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี





6.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข





4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน





3.การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรไม และภูมิปัญญาท้องถิ่น





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด





1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะและการจัดการพลังงาน





ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด





6.การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข





5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี





4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน





3.การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ส่งเสรมประเพณี วัฒนธรรไม และภูมิปัญญาท้องถิ่น





2.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน





ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม








เป้าประสงค์


ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด





มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ





ประชาชนมีอาชีพและรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้





ส่งเสริมและบำรุง รักษาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ การ ศาสนวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น








ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และพัฒนาการท่องเที่ยว





เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการทีดี บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง





ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต











กลยุทธ์





ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว


กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบทุกระดับ


กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน


กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


กลยุทธิ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการเรียน


กลยุทธิ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน


กลยุทธิ์ที่ 6 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ


กลยุทธิ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว


กลยุทธิ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป


กลยุทธิ์ที่ 9 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัด ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด


กลยุทธิ์ที่ 10 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


กลยุทธิ์ที่ 11 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ


กลยุทธิ์ที่ 12 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ


กลยุทธิ์ที่ 13 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา


กลยุทธิ์ที่ 14 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว




















ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน


กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล


กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ


กลยุทธิ์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการและการตลาด 


กลยุทธิ์ ที่ 5 รณรงค์ให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและลดหนี้สินในระดับครัวเรือน





ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน


กลยุทธิ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทาน ขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ


กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง


กลยุทธิ์ที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง


กลยุทธิ์ที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ อุปโภคบริโภค และระบบประปา


กลยุทธิ์ ที่ 5 จัดทำผัง ผังเมืองและผังตำบล





ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


กลยุทธิ์ที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


กลยุทธิ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


กลยุทธิ์ที่ 3 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย


 





ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี


กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร


กลยุทธิ์ที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน


กลยุทธิ์ที่ 3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


กลยุทธิ์ที่ 4 พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


กลยุทธิ์ ที่ 5 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาชนสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร





ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข


กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


กลยุทธิ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดสันติสุข


กลยุทธิ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4





การติดตามและประเมินผล











